ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

Родниковского муниципального  района Ивановской области

от 24.10.2025 № 1295

О внесении изменений в Постановление  администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 27.12.2022   № 1622 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении»

В соответствии c постановлением администрации Родниковского муниципального района Ивановской области от 16.09.2025 г. № 1118 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Родниковского муниципального района Ивановской области и Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района Ивановской области», постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 14.09.2022 г. № 1153  «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Родниковский муниципальный район» и муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 06.06.2022 г. № 715 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» и муниципальном образовании «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в целях совершенствования нормативного правового регулирования работы с муниципальными  программами на территории Родниковского муниципального района, администрация Родниковского муниципального района Ивановской области

постановляет:

- В приложение к  постановлению администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»  от 27.12.2022 года  № 1622 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении»  внести следующие изменения:

  - Приложение к постановлению муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» изложить в новой редакции согласно  приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского района».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству.

Глава Родниковского муниципального района			А.Ю. Суханова

Приложение  к постановлению

администрации Родниковского муниципального района

Ивановской области

от 24.10.2025 № 1295

Приложение к постановлению

администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

от 27.12.2022  №1622

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении»

### 1.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района Соколова Инна Юрьевна - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Родниковского муниципального района Караванов Алексей Алексеевич - директор МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района» |
| Срок реализации | 1 этап 2014 г.-2022 г. 2 этап 2023 г .- 2030 г. |
| Цели муниципальной программы | 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 2.Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. 3. Содействие повышению уровня доступности жилья для населения. 4. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Направления муниципальной программы | Направление 1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Направление 2. «Содержание муниципального жилищного фонда» Направление 3. «Стимулирование развития жилищного строительства» Направление 4. «Развитие коммунальной инфраструктуры» Направление 5. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |
| Объемы финансового обеспечения | 300 362 594,82 руб. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Комфортная и безопасная среда для жизни Показатель «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» Показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда» Показатель «Общая площадь муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Родниковского городского поселения» Показатель «Доля оплаты расходов на содержание муниципальных жилых помещений и коммунальных услуг по свободному жилью до его заселения» Показатель «Доля перечисления региональному оператору взносов на проведение капитального ремонта за муниципальные жилые помещения» Показатель «Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми» Показатель «Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры» Показатель «Увеличение количества мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2022 год | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 40 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район»от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Администрация Родниковского муниципального района | Обеспечение безопасности проживания граждан |
| 1.2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 815,10 | 102,53 | 1569,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район»от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Администрация Родниковского муниципального района | Обеспечение безопасности проживания граждан |
| Цель муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Родниковского городского поселения | тыс. кв. м | 16,0 | 16,3 | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район»от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Администрация Родниковского муниципального района | Повышение уровня комфортности для проживания граждан |
| Цель муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Содействие повышению уровня доступности жилья для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми | Процент | 40 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 80 | 80 | 100 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район»от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Администрация Родниковского муниципального района | Повышение качества коммунальных услуг для потребителей |
| Цель муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район»от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Повышение качества коммунальных услуг для потребителей |
| Цель муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» 5. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 0 | 8 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» №1452 от 30.12.2019 г. «Об утверждении реестра и схемы мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области» | Управление муниципального хозяйства | Увеличение количества мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |

- Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 1 | Направление «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Родниковского муниципального района |  |  |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |  |  |
| 1.1.1. | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Родниковского муниципального района | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 году в количестве 86 человека |  |  |  |  | Обеспечение безопасности проживания граждан |  |
|  | Ликвидация аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Ликвидация аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда в 2024 году в количестве 1569,60 кв. м |  |  |  |  | Обеспечение безопасности проживания граждан |  |
| 2. | Направление «Содержание муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведомственный проект «Содержание муниципального жилищного фонда» (Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Увеличение количество отремонтированных муниципальных квартир к 2030 году на 24 единиц по сравнению к 2022году. |  |  |  |  | Повышение уровня комфортности для проживания граждан |  |
| 2.1.2. | Содержание муниципального жилищного фонда | Поддержание доли оплаты расходов на содержание муниципальных жилых помещений и коммунальных услуг по свободному жилью до его заселения до 2030 года на уровне 100% |  |  |  |  | Повышение уровня комфортности для проживания граждан |  |
| 2.1.3. | Ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов | Поддержание доли оплаты а взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности до 2030 года на уровне 100 % |  |  |  |  | Повышение уровня комфортности для проживания граждан |  |
| 3 | Направление «Стимулирование развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Муниципальный проект «Стимулирование развития жилищного строительства и отдельных категорий граждан» (Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Родниковского муниципального района |  |  |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для предоставления семьям с тремя и более детьми | Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми к 2030 году на 32% по сравнению с 2022 годом |  |  |  |  | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми |  |
| 4. | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведомственный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры»» (Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |  |  |
| 4.1.1. | Развитие коммунальной инфраструктуры |  | Снижение процента уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2030 году на 3% по сравнению с 2022 годом. |  |  |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| 5. | Направление «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ведомственный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление муниципального хозяйства |  |  |  |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | Улучшение санитарно- эпидемиологического состояния |  |  |  | Повышение уровня благоустройства |

- Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Родниковского муниципального района",  руб.

| N | Наименование подпрограммы/Источник ресурсного обеспечения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа, всего |  | 154 057 639,93 | 58 420 328,75 | 22 688 181,77 | 27 608 444,37 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 300 362 594,82 |
| районный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджетов поселений |  | 48 116 458,60 | 28 421 023,72 | 20 848 981,77 | 27 608 444,37 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 162 582 908,46 |
| областной бюджет |  | 67 087 931,40 | 29 999 305,03 | 1 839 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 926 436,43 |
| федеральный бюджет |  | 38 853 249,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 853 249,93 |
| внебюджетное финансирование |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 139 812 361,54 | 40 536 209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 348 570,75 |
|  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджетов поселений | 35 171 180,21 | 16 046 560,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 217 740,40 |
|  | областной бюджет | 65 787 931,40 | 24 489 649,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 277 580,42 |
|  | федеральный бюджет | 38 853 249,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 853 249,93 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ведомственный проект "Организация содержания муниципального жилищного фонда" | 5 555 367,34 | 7 286 627,07 | 9 585 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 69 411 994,41 |
|  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджетов поселений | 5 555 367,34 | 7 286 627,07 | 9 585 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 69 411 994,41 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ведомственный проект "Стимулирование развития жилищного строительства" | 7 000 000,00 | 4 364 301,56 | 9 701 441,04 | 15 918 477,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 984 219,97 |
|  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджетов поселений | 7 000 000,00 | 4 364 301,56 | 9 701 441,04 | 15 918 477,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 984 219,97 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ведомственный проект "Развитие коммунальной инфраструктуры" | 321 490,00 | 433 553,00 | 1 108 773,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 816,53 |
|  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджетов поселений | 321 490,00 | 433 553,00 | 1 108 773,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 816,53 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ведомственный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 1 368 421,05 | 5 799 637,91 | 2 292 967,20 | 2 292 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 753 993,16 |
|  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджетов поселений | 68 421,05 | 289 981,90 | 453 767,20 | 2 292 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 137,15 |
|  | областной бюджет | 1 300 000,00 | 5 509 656,01 | 1 839 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 648 856,01 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы

С 2017 года  до 2022 года  на территории Родниковского городского поселения реализовывалась муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 01.02.2017 г. № 136.

В рамках данной программы реализовывались следующие основные подпрограммы:

1) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».  Основным мероприятием подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  является «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленный на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках данной подпрограммы было переселено 85 человек   из аварийного жилищного фонда общей площадью 2,28 тыс. кв. м.

После принятия в муниципальную собственность в 2024 году  завершено    строительство    многоквартирного дома, расположенного  по адресу: г. Родники, мкр. Шагова, д. 21.

В рамках муниципального   проекта   «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Муниципальный проект - Приложение №1 к муниципальной программе)     в 2024 году переселено  в новый дом 86 человека из аварийных квартир общей площадью 1569,6 кв. м

2) «Организация содержания муниципального жилищного фонда». Реализация  подпрограммы была  направлена на  повышение  качества  среды  проживания  сельских жителей   в  муниципальном  жилищном  фонде, повышения степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.

Продолжение реализация данного направления  позволит привести в нормативное состояние муниципальный  жилищный  фонд (Ведомственный проект - Приложение №2 к муниципальной программе).

3)  «Стимулирование развития жилищного строительства и отдельных категорий граждан Родниковского городского поселения». Основное  мероприятие  данной подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Родниковском районе Ивановской области».

В 2022 году были проведены мероприятия по корректировке  проектно-сметной документации  по объекту: «Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области» на общую сумму 9,44 млн. руб., в том силе  за счет средств бюджета Ивановской области в размере 95%  и бюджета Родниковского городского поселения в размер 5 % .

Реализация данных мероприятий  начиная с 2023 года   позволит обеспечить инженерной инфраструктурой все земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, к окончанию 2030 года (Ведомственный проект - Приложение №3 к муниципальной программе).

Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми и будет способствовать улучшению качества жизни  их жизни.

В новую редакцию муниципальной программы включен ведомственный проект -«Развитие коммунальной инфраструктуры» (Ведомственный проект - Приложение №4 к муниципальной программе).

Реализации  мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  в 2023-2030 годах   приведет к улучшению  состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг населению города Родники, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы к 2030 году будет способствовать:

- снижению износа объектов коммунальной инфраструктуры с 51 до 48%.

С 2023 года на территории города Родники реализуется  ведомственный проект - «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (Ведомственный проект - Приложение №5 к муниципальной программе).

Реализация  мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов   в рамках данного ведомственного проекта  в 2023-2030 годах   приведет к улучшению  санитарно- эпидемиологического состояния территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <33> | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения | Ответственный за сбор данных по показателю <34> | Реквизиты акта | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 01.01.2023 | Источником информации является Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Данные формируются Управлением жилищно-коммунального хозяйства | Реестр договоров социального найма и данные Росреестра | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» | До 01 февраля года следующего за отчетным |
| 2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 01.01.2023 | Источником информации является Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Данные формируются Управлением жилищно-коммунального хозяйства | Реестр договоров социального найма и данные Росреестра | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» | До 01 февраля года следующего за отчетным |
| 3. | Общая площадь муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Родниковского муниципального района | тыс. кв. м | 01.01.2023 - 31.12.2030 | Источником информации об общей площади муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах является Комитет по управлению муниципальным имуществом | Общая площадь муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах | Ежегодное предоставление КУИ в Управление жилищно-коммунального хозяйства | Реестр муниципального имущества | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | До 01 марта года следующего за отчетным |
| 4 | Доля оплаты расходов на содержание муниципальных жилых помещений и коммунальных услуг по свободному жилью до его заселения | процент | 01.01.2023 - 31.12.2030 | Формируется исходя из стоимости выполненных работ, отраженных в актах выполненных работ к размеру оплаты по данным актам, умноженное на 100% Дор = (Су/Со)*100%, где Дор – доля оплаты расходов, % Су – стоимость услуг (работ), руб. Со- размер оплаты, руб. | Оплата расходов на содержание муниципальных жилых помещений и коммунальных услуг по свободному жилью до его заселения | Данные формируются Управлением жилищно-коммунального хозяйства | Бухгалтерский учет | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | До 01 марта года следующего за отчетным |
| 5. | Доля перечисления региональному оператору взносов на проведение капитального ремонта за муниципальные жилые помещения | процент | 01.01.2023 - 31.12.2030 | Формируется исходя из стоимости выполненных работ (оказанных услуг), отраженных в актах выполненных работ к размеру оплаты по данным актам, умноженное на 100% Дор = (Су/Со)*100%, где Дор – доля оплаты расходов, % Су – стоимость услуг (работ), руб. Со- размер оплаты, руб. | Оплата расходов на содержание муниципальных жилых помещений и коммунальных услуг по свободному жилью до его заселения | Данные формируются Управлением жилищно-коммунального хозяйства | Бухгалтерский учет | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | До 01 марта года следующего за отчетным |
| 6. | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми | Процент | 01.01.2023 – 31.12.2030 | Определяется следующим образом: И1 = Зуо : ЗУ х 100%, где Зуо – количество земельных участков для предоставления семьям с тремя и более детьми, обеспеченных инженерной инфраструктурой (единиц); ЗУ – количество земельных участков для предоставления семьям с тремя и более детьми (единиц); Значения Зуо, ЗУ определяются по отчетным данным МКУ УКС | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми | Периодическая отчетность | Земельные участки, предоставленные семьям с тремя и более детьми | Управление муниципального хозяйства | - | До 01 марта года следующего за отчетным |
| 7. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процент | 01.01.2023 - 31.12.2030 | Значение показателя определяется на основе информации о результатах деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства Родниковского района и рассчитывается по формуле: V = (1 - А / В) x 100, где: А - остаточная стоимость основных фондов теплоэнергетического (водопроводно-канализационного) хозяйства, руб.; В - стоимость основных фондов теплоэнергетического (водопроводно-канализационного) хозяйства, руб. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Ежегодное предоставление организациями в Управление жилищно-коммунального хозяйства | Объекты коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | До 01 марта года следующего за отчетным |
| 8. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единица | 01.01.2023 | Источником информации является Управление муниципального хозяйства | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные формируются Управлением муниципального хозяйства | Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление муниципального хозяйства | - | - |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Родниковском городском поселении»

Муниципальный   проект

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  | Срок реализации проекта | 2023 | 2030 |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |  |
| Руководитель проекта |  |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |  |
| Администратор проекта |  |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

Цель проекта – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2022 год | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 40 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 815,10 | 1102,53 | 1569,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период <1>, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 40 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |
| 2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 815,10 | 1102,53 | 1569,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 5 812 838,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 838,74 |
|  | - областной бюджет | 53 939,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 939,86 |
|  | Публично-правовой компании - Фонд развития территорий | 5 340 046,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 046,23 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 418 852,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 852,65 |
| 1.1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в части оплаты превышения стоимости жилого помещения | 303 387,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 387,80 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Публично-правовой компании - Фонд развития территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 303 387,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 387,80 |
| 1.1.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 5 448 473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 448 473,80 |
|  | - областной бюджет | 53 939,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 939,86 |
|  | публично-правовой компании - Фонд развития территорий | 5 340 046,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 046,23 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 54 487,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 487,71 |
| 1.2. | Прочие мероприятия, в том числе снос многоквартирных домов | 60 977,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 977,14 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Публично-правовой компании - Фонд развития территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 60 977,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 977,14 |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 133 999 522,80 | 40 536 209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 535 732,01 |
|  | - областной бюджет | 65 733 991,54 | 24 489 649,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 223 640,56 |
|  | Публично-правовой компании - Фонд развития территорий | 33 513 203,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 513 203,70 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 34 752 327,56 | 16 046 560,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 798 887,75 |
| 2.1. | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в части оплаты прочих мероприятий | 296 670,00 | 3 854 500,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 170,38 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 296 670,00 | 3 854 500,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 170,38 |
| 2.2. | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов на организацию строительства (Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в части оплаты общей площади предоставляемого жилого помещения, превышающую общую площадь занимаемого жилого помещения) | 9 493 204,71 | 12 192 059,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 685 264,52 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Публично-правовой компании - Фонд развития территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 9 493 204,71 | 12 192 059,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 685 264,52 |
| 2.3. | Иные межбюджетные трансферы бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов на организацию строительства (Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в части оплаты превышения стоимости жилого помещения) | 24 581 869,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 581 869,69 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Публично-правовой компании - Фонд развития территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 24 581 869,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 581 869,69 |
| 2.4. | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов на организацию строительства (Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) | 99 627 778,40 | 24 489 649,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 117 427,42 |
|  | - областной бюджет | 65 733 991,54 | 24 489 649,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 223 640,56 |
|  | Публично-правовой компании - Фонд развития территорий | 33 513 203,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 513 203,70 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 380 583,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 583,16 |
| Итого по проекту, в том числе: |  | 139 812 361,54 | 40 536 209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 348 570,75 |
|  | - областной бюджет | 65 787 931,40 | 24 489 649,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 277 580,42 |
|  | Публично-правовой компании - Фонд развития территорий | 38 853 249,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 853 249,93 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 35 171 180,21 | 16 046 560,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 217 740,40 |

Приложение №1

к ведомственному  проекту

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2023 | 2030 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Контрольная точка: Строительство многоквартирного дома | 2023 | 2030 | Администрация Родниковского муниципального района | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.2. | Контрольная точка: Предоставление жилых помещений гражданам | 2023 | 2030 | Администрация Родниковского муниципального района | Договора социального найма и соглашения |
| 1.1.3. | Контрольная точка: Снос аварийных многоквартирных домов | 2023 | 2030 | Администрация Родниковского муниципального района | Акт сноса МКД |
| 1.2. | Мероприятие: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2023 | 2030 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Родниковском городском поселении»

Ведомственный  проект

«Содержание муниципального жилищного фонда»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Содержание муниципального жилищного фонда |  | Срок реализации проекта | 2023 | 2030 |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |  |
| Руководитель проекта | Соколова Инна Юрьевна |  | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |  |
| Администратор проекта | Кропалова Любовь Салмановна |  | Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

Цель проекта – «Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в  муниципальном жилищном фонде»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2022 год | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Общая площадь муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Родниковского муниципального района | тыс. кв. м | 34,46 | 34,46 | 34,0 | 33,0 | 33,0 | 32,0 | 32,0 | 30,0 | 30,0 | да |
| 2 | Доля оплаты расходов на содержание муниципальных жилых помещений и коммунальных услуг по свободному жилью до его заселения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да |
| 3 | Доля перечисления региональному оператору взносов на проведение капитального ремонта за муниципальные жилые помещения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период <1>, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | единиц | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |
| Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата расходов на содержание муниципальных жилых помещений и коммунальных услуг по свободному жилью до его заселения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |
| Ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе установка и замена приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | 924 443,34 | 1 887 507,35 | 2 488 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 17 799 950,69 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 924 443,34 | 1 887 507,35 | 2 488 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 17 799 950,69 |
| 2. | Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на содержание муниципальных жилых помещений и коммунальных услуг до заселения | 1 214 824,00 | 1 199 632,10 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 15 914 456,10 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 1 214 824,00 | 1 199 632,10 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 15 914 456,10 |
| 2.2. | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на оплату услуг по начислению и доставке нанимателям жилых помещений платы за наем по договорам социального найма и договорам найма жилых помещенй муниципального жилищного фонда | 100 000,00 | 120 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 1 012 000,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 100 000,00 | 120 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 1 012 000,00 |
| 2.3. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквратирных домов | 1 300 000,00 | 3 291 628,58 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 591 628,58 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 1 300 000,00 | 3 291 628,58 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 591 628,58 |
| 3.2. | Содержание общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Космонавтов, д. 1а | 466 100,00 | 403 299,33 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 3 659 399,33 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 466 100,00 | 403 299,33 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 3 659 399,33 |
| 3.3. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома | 1 550 000,00 | 384 559,71 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 13 434 559,71 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 1 550 000,00 | 384 559,71 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 13 434 559,71 |
| Итого по проекту, в том числе: |  | 5 555 367,34 | 7 286 627,07 | 9 585 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 69 411 994,41 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 5 555 367,34 | 7 286 627,07 | 9 585 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 9 397 000,00 | 69 411 994,41 |

Приложение №1

к паспорту ведомственного проекта

«Содержание муниципального жилищного фонда»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат: Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Контрольная точка: Формирование списка поступивших заявлений на проведение ремонта | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Согласованный список |
| 1.1.2. | Контрольная точка: Определение НМЦК или сметной стоимости проведения ремонта | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Расчет - обоснование НМЦК |
| 1.1.3. | Контрольная точка: Заключение муниципального контракта на проведение ремонта | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка: Приемка выполненных работ по капитальному ремонту | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | КС-2, КС-3 |
| 1.2. | Мероприятие: Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2. | Результат: Содержание муниципального жилищного фонда | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1.1. | Контрольная точка: Формирование списка пустующих жилых помещений | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Согласованный список |
| 2.1.2. | Контрольная точка: Заключение муниципальных контрактов с поставщиками услуг ЖКХ | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |
| 2.2. | Мероприятие: Содержание муниципального жилищного фонда | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 3. | Результат: Ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 3.1.1. | Контрольная точка: Формирование списка муниципальных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Согласованный список |
| 3.1.2. | Контрольная точка: Заключение муниципальных контрактов | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |
| 2.2. | Мероприятие: Проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Родниковском городском поселении»

Ведомственный  проект

«Стимулирование развития жилищного строительства»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | Стимулирование развития жилищного строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Стимулирование развития жилищного строительства |  | Срок реализации проекта | 2023 | 2030 |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |  |
| Руководитель проекта |  |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |  |
| Администратор проекта |  |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

#### Цель проекта – «Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2022 год | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми | Процент | 40 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 80 | 80 | 100 | да |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период <1>, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для предоставления семьям с тремя и более детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области» | Процент | 40 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 80 | 80 | 100 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для предоставления семьям с тремя и более детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области» (Строительство автомобильной дороги) | 7 000 000,00 | 4 364 301,56 | 5 361 441,04 | 14 118 477,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 844 219,97 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 7 000 000,00 | 4 364 301,56 | 5 361 441,04 | 14 118 477,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 844 219,97 |
| 1.2. | Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в районе ул. Зои Космодемьянской г. Родники и в д. Малышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в районе ул. Зои Космодемьянской г. Родники и в д. Малышево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Экспертиза проектно-сметной документации по строительству объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в районе ул. Зои Космодемьянской г. Родники и в д. Малышево Родниковского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения земельных участков, расположенных в районе ул. Зои Космодемьянской г. Родники и в д. Малышево Родниковского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в районе ул. Зои Космодемьянской г. Родники и в д. Малышево Родниковского района. Ввод объектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Иные межбюджетные трансферты бюжету муниципального района на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в части оплаты прочих мероприятий Ввод объектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию | 0,00 | 0,00 | 4 340 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 140 000,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 4 340 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 140 000,00 |
| Итого по проекту, в том числе: |  | 7 000 000,00 | 4 364 301,56 | 9 701 441,04 | 15 918 477,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 984 219,97 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 7 000 000,00 | 4 364 301,56 | 9 701 441,04 | 15 918 477,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 984 219,97 |

Приложение №1

к паспорту ведомственного проекта

«Стимулирование развития жилищного строительства»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат: Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области | 2022 | 2026 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1. | Мероприятие: Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области» (Строительство автомобильной дороги) | 2022 | 2026 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области» (Строительство автомобильной дороги) | 2022 | 2026 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.2. | Мероприятие: Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области | 2022 | 2026 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.2.1. | Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области» | 2022 | 2026 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Родниковском городском поселении»

Ведомственный  проект

«Развитие  коммунальной инфраструктуры»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | Развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 2023 | 2030 |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |  |
| Руководитель проекта | Соколова Инна Юрьевна |  | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |  |
| Администратор проекта | Кропалова Любовь Салмановна |  | Заместитель начальника УЖКХ администрации Родниковского муниципального района |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

#### Цель проекта – «Снижение  уровня  износа   объектов  коммунальной инфраструктуры и  повышение  эффективности  управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2022 год | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | да |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период <1>, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |
| 2. | Количество модернизированных объектов водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |
| 3. | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения поселений | чел. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение оборудования для технического перевооружения системы теплоснабжения — здания котельной, Ивановская область, город Родники, ул. Зои Космедемьянской, д. 1А | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| 2. | Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение оборудования для ремонта системы водоснабжения — водопроводной сети | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Оказание материальной помощи на ремонт общественных колодцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселений |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.1. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Организация в границах поселения элекро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1. | Организация в границах поселения элекро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 321 490,00 | 433 553,00 | 453 773,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 816,53 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 321 490,00 | 433 553,00 | 453 773,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 816,53 |
| Итого по проекту, в том числе: |  | 321 490,00 | 433 553,00 | 1 108 773,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 816,53 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 321 490,00 | 433 553,00 | 1 108 773,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 816,53 |

Приложение №1

к паспорту ведомственного проекта

«Развитие  коммунальной инфраструктуры»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат: Модернизация объектов теплоснабжения | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Контрольная точка: Приобретено оборудования для технического перевооружения системы теплоснабжения — здания котельной, Ивановская область, город Родники, ул. Зои Космодемьянской, д. 1А | 2025 | 2025 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2. | Результат: Модернизация объектов водоснабжения | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1. | Мероприятие: Приобретение оборудования для ремонта системы водоснабжения — водопроводной сети | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1.1. | Контрольная точка: Приобретено оборудование для ремонта системы водоснабжения — водопроводной сети | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 3. | Результат: Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселений | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 3.1. | Мероприятие: Разработка схемы водоснабжения и водоотведения поселения | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 3.1.1. | Контрольная точка: Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения поселения | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Родниковском городском поселении»

Ведомственный  проект

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | Срок реализации проекта | 2023 – 2030 гг. |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |
| Руководитель проекта |  |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |
| Администратор проекта |  |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого значения (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Цель 1. Улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 0 | 2022 год | 8 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |

3. Задачи и результаты проекта.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. Организация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и федерального национального проекта «Экология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта.

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Родниковского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1 368 421,05 | 5 799 637,91 | 2 292 967,20 | 2 292 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 753 993,16 |
|  | - областной бюджет | 1 300 000,00 | 5 509 656,01 | 1 839 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 648 856,01 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 68 421,05 | 289 981,90 | 453 767,20 | 2 292 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 137,15 |
| Итого по проекту, в том числе: |  | 1 368 421,05 | 5 799 637,91 | 2 292 967,20 | 2 292 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 753 993,16 |
|  | - областной бюджет | 1 300 000,00 | 5 509 656,01 | 1 839 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 648 856,01 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 68 421,05 | 289 981,90 | 453 767,20 | 2 292 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 137,15 |

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид документа | утвердивший орган | дата | номер | наименование |
| 1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | Статистические данные Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района Ивановской области | Управление муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района Ивановской области | - | - | - |