ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

муниципального образования "Родниковский муниципальный район" Ивановской области

от 23.12.2022 № 1616

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  Родниковского городского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 20.06.2022г. №786 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Родниковский муниципальный район» и муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 14.09.2022г. №1153 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Родниковский муниципальный район» и муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»,  администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения»:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в разделе «Формирование современной городской среды».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

И.о.Главы муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»			     	 Д.Ю. Новосадов

|  | # Приложение # к постановлению администрации # Родниковского муниципального района от о 24.11.2025 № 1420 # Приложение # к постановлению администрации # муниципального образования # «Родниковский муниципальный район» # от 23.12.2022 г. №1616 |
| --- | --- |

- Паспорт муниципальной программы

# «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |
| Срок реализации | 1 этап: 2018 год – 2022 год 2 этап: 2023 год – 2030 год |
| Цель муниципальной программы | 1. Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий. 2. Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования. 3. Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий мест массового отдыха населения (городских парков, скверов). 4. Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в рамках поддержки местных инициатив. 5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». |
| Направления муниципальной программы | 1.Муниципальный проект 1 «Формирование комфортной городской среды». 2.Ведомственный проект 1 «Благоустройство дворовых территорий». 3.Ведомственный проект 2 «Благоустройство территорий общественного пользования ». 4.Ведомственный проект 3 «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)». 5.Ведомственный проект 4 «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив». |
| Объемы финансового обеспечения | 2023-2030 гг. – 82 948 173,25 руб. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития муниципального образования Родниковского муниципального района Ивановской области | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы: Повышение уровня комфортности городской среды посредством благоустройства территорий. (Инициативные проекты развития территории МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» основанные на местных инициативах.) Повышение индекса качества городской среды Муниципальный проект № 1 «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество реализованных проектов с нарастающим итогом | единица | 5 | 7 | 13 | 25 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Увеличение показателя качества городской среды |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий с нарастающим итогом | единица | 2 | 2 | 2 | 3 | 5* | 0* | 0* | 0* | 0* | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Увеличение показателя качества городской среды |
| 1.2. | Количество благоустроенных территорий в рамках номинации «Местные инициативы» с нарастающим итогом | единица | 3 | 5 | 11 | 18 | 25* | 35* | 44* | 55* | 65* | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Увеличение показателя качества городской среды |
| 1.3. | Количество благоустроенных территорий в рамках номинации «Светлый двор» с нарастающим итогом | единица | 0 | 0 | 0 | 4 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Увеличение показателя качества городской среды |
| Цель муниципальной программы: «Повышение уровня комфортности городской среды посредством благоустройства дворовых территорий». Повышение индекса качества городской среды Ведомственный проект № 1 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общее количество реализованных проектов в рамках комфортной городской среды, в том числе финансируемых из бюджета Родниковского городского поселения нарастающим итогом | единица | 75 | 78 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Увеличение показателя качества городской среды |
| Цель муниципальной программы: «Повышение уровня комфортности городской среды посредством благоустройства территорий общественного пользования». Повышение индекса качества городской среды Ведомственный проект № 2 «Благоустройство территорий общественного пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общее количество благоустроенных территорий общественного пользования с нарастающим итогом | единица | 6 | 6 | 7 | 8 | 10* | 10* | 11* | 12* | 14* | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Увеличение показателя качества городской среды |
| 3.2. | Количество приобретенного и принятого к учету технического оборудования с нарастающим итогом | единица | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Родниковского муниципального района | Увеличение показателя качества городской среды |
| Цель муниципальной программы: 1. «Повышение уровня комфортности городской среды посредством благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)» 2. Повышение индекса качества городской среды Ведомственный проект № 3 «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Общее количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) с нарастающим итогом | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4* | 4* | 5* | 6* | 7* | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Увеличение показателя качества городской среды |
| Цель муниципальной программы: 1. «Повышение уровня комфортности городской среды посредством благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив». 2. Повышение индекса качества городской среды Ведомственный проект № 4 «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общее количество реализованных проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | единица | 3 | 5 | 6 | 7 | 7* | 10* | 10* | 10* | 10* | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Увеличение показателя качества городской среды |

*Количественный показатель проекта будет скорректирован после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на  организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив.

### 2. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1. | Направление «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект 1 «Формирование комфортной городской среды» (Ф.И.О. куратора -Васильков М.И., заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству») |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района) |  |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |  |  |
| l.1.l. | Совершенствование городской среды, в том числе путем создания новых объектов социальной и туристской инфраструктуры, комфортных условий пребывания граждан в общественных местах |  | -создание экономических и социальных условий для динамичного развития общественной инфраструктуры Родниковского городского поселения; -повышение уровня благоустройства территории Родниковского городского поселения, повышение электоральной активности граждан. |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по благоустройству города от планируемых |
| 2. | Направление «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Ведомственный проект 1 «Благоустройство дворовых территорий» (Ф.И.О. куратора - Васильков М.И., заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству») |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района) |  |  |  | Срок реализации: 1 этап:2018-2022 2 этап:2023-2030 |  |  |
| 2.1.l. | улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов |  | -создание экономических и социальных условий для динамичного развития общественной инфраструктуры Родниковского городского поселения; -повышение уровня благоустройства территории Родниковского городского поселения, повышение электоральной активности граждан. |  |  | Доля выполненных мероприятий по благоустройству города от планируемых |  |
| 3. | Направление «Благоустройство территорий общественного пользования» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведомственный проект 2 «Благоустройство территорий общественного пользования» (Ф.И.О. куратора - Васильков М.И., заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района) |  |  |  | Срок реализации: 1 этап:2018-2022 2 этап:2023-2030 |  |  |
| 3.2.1. | улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры. | -создание благоприятные условий среды обитания, повышение комфортности пребывания населения в местах общественного пользования, расположенных на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», -обеспечение более эффективной эксплуатации элементов благоустройства, - улучшение условий для отдыха и занятий спортом, -обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по благоустройству города от планируемых |  |
| 4. | Направление «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведомственный проект 3«Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)» (Ф.И.О. куратора - Васильков М.И., заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района) |  |  |  | Срок реализации: 1 этап:2018-2022 2 этап:2023-2030 |  |  |
| 4.2.l. | улучшение состояния благоустройства мест массового отдыха (городских парков, скверов) за счет комплексного подхода по решению проблем. |  | - повышение уровня благоустройства мест массового отдыха (городских парков, скверов); - создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга в местах массового отдыха населения (городских парков, скверов) на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»; -улучшение внешнего облика на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». |  |  | Доля выполненных мероприятий по благоустройству города от планируемых |  |
| 5. | Направление «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ведомственный проект 4«Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив» (Ф.И.О. куратора - Васильков М.И., заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района) |  |  |  | Срок реализации: 1 этап:2018-2022 2 этап:2023-2030 |  |  |
| 5.2.1. | Взаимодействие граждан с органами власти в создании комфортной городской среды. Организация пропаганды здорового образа жизни. |  | -повышение социального эффекта реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения; -повышение эффективности бюджетных расходов посредством вовлечения жителей муниципального образования «Родниковского городского поселения в процесс поддержки и выдвижения проектов развития территорий, основанных на местных инициативах; |  |  | Доля выполненных мероприятий по благоустройству города от планируемых |  |

### 3. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Родниковского городского поселения» (всего), в том числе: | 16 284 311,34 | 18 010 017,32 | 28 943 318,27 | 9 410 526,32 | 5 200 000,0 | 1 700 000,0 | 1 700 000,0 | 1 700 000,0 | 82 948 173,25 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 16 284 311,34 | 18 010 017,32 | 28 943 318,27 | 9 410 526,32 | 5 200 000,0 | 1 700 000,0 | 1 700 000,0 | 1 700 000,0 | 82 948 173,25 |
| - областной бюджет | 3 544 183,03 | 5 179 999,55 | 8 531 964,95 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 256 147,53 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 009 296,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 296,41 |
| - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| - бюджет муниципального образования Родниковского городского поселения | 12 740 128,31 | 12 790 017,77 | 16 402 056,91 | 5 410 526,32 | 5 200 000,0 | 1 700 000,0 | 1 700 000,0 | 1 700 000,0 | 57 642 729,31 |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: | 7 009 922,93 | 13 067 683,67 | 24 038 065,12 | 4 210 526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 326 198,04 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 7 009 922,93 | 13 067 683,67 | 24 038 065,12 | 4 210 526,32 | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 48 326 198,04 |
| - областной бюджет | 3 544 183,03 | 5 139 999,55 | 8 531 964,95 | 4 000 000,00 | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 21 216 147,53 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 009 296,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 296,41 |
| - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Родниковского городского поселения | 3 465 739,9 | 7 927 684,12 | 11 496 803,76 | 210 526,32* | 0,00* | 0,00* | 039,00* | 0,00* | 46 264 329,68 |
| Ведомственный проект «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: | 8 900 959,41 | 4 557 333,65 | 4 975 920,18 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 32 934 213,24 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 8 900 959,41 | 4 557 333,65 | 4 975 920,18 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 32 934 213,24 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Родниковского городского поселения | 8 900 959,41 | 4 557 333,65 | 4 975 920,18 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 32 934 213,24 |
| Ведомственный проект «Благоустройство территорий общественного пользования». всего, в том числе: | 0,00 | 105 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 105 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Родниковского городского поселения | 0,00 | 65 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| Ведомственный проект «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)». всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственный проект «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив», всего, в том числе: | 373 429,00 | 280 000,00 | 537 076,33 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 190 505,33 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 373 429,00 | 280 000,00 | 537 076,33 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 190 505,33 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Родниковского городского поселения | 373 429,00 | 280 000,00 | 537 076,33 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 190 505,33 |

*Объем финансового обеспечения по годам реализации будет скорректирован после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области.

II. Стратегические приоритеты в разрезе реализации муниципальной программы

Текущее состояние благоустройства большинства территорий муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» не соответствует современным требованиям к местам проживания и пользования населением, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» многоквартирными домами, зонами массового пребывания населения истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых  малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивно-игровых площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, наиболее посещаемых территорий общественного пользования, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству, необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания граждан на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», обеспечить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий  для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Важнейшей задачей, определенной национальным проектом «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», является улучшение состояния благоустройства  придомовых территорий многоквартирных домов, улучшение состояния  благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования, улучшение состояния  благоустройства мест массового отдыха (городских парков, скверов),  благоустройство своих территорий с финансовым участием граждан.

Настоящая программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством формирования современной городской среды территорий  муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Родниковского городского поселения;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий общего пользования;

- повышение уровня благоустройства территорий в рамках реализации проектов развития территорий Родниковского городского поселения, основанных на местных инициативах (инициативных проектов);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Родниковского городского поселения;

- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования

- повышение социального эффекта реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

- повышение эффективности бюджетных расходов посредством вовлечения жителей муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» (далее – Родниковское городское поселение) в процесс поддержки и выдвижения проектов развития территорий, основанных на местных инициативах;

- создание экономических и социальных условий для динамичного развития общественной инфраструктуры Родниковского городского поселения.

Благоустройство Родниковского городского поселения будет осуществляться по следующим направлениям:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство общественных территорий;

- благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий Родниковского городского поселения, основанных на местных инициативах (инициативных проектов);

- благоустройство не позднее последнего года реализации федерального проекта объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», утвержденных Решением  Совета муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»  от 12.10.2017 N 61,(адресный перечень объектов недвижимого имущества приведен в приложении 2 к муниципальной программе);

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета <*>;

-------------------------------

<*> Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период действия муниципальной программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству (Приложение №2  к паспорту проекта  «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»), образованы и поставлены на кадастровый учет. В связи с этим проведение мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета, не требуется.

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с правилами содержания и благоустройства территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», утвержденных Решением  Совета муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»  от 12.10.2017 N 61.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта:

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ожидаемые результаты | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование территории частной застройки г. Родники | До 2030 года | Заключение соглашения о благоустройстве территории | Администрация Родниковского муниципального района |

Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, включать в себя мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется с учетом общественного обсуждения, в соответствии с утвержденным Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды".

Мероприятия по благоустройству общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в создание комфортной городской среды будет способствовать массовому движению за чистоту, эстетический вид всех объектов недвижимости, за создание приятной городской среды.

Реализация мероприятий приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения» от _______________ № ________ |
| --- | --- |

Паспорт

ведомственного проекта

«Благоустройство дворовых территорий»

- Основные положения

| Наименование проекта | «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  | Срок реализации проекта | Этап 1: 2018-2022 годы | Этап 2: 2023-2030 годы |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |
| Руководитель проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |
| Администратор проекта | Михайлец Андрей Александрович |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения» |  |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| Повышение уровня комфортности городской среды посредством благоустройства дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого значения (да/нет) |  |  |
|  |  |  | значение | дата | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), определенный по результатам инвентаризации | ед. | 117 | 2022 год | 110 | 105 | 95 | 88 | 83 | 78 |  |  | 73 | 68 |  | да |  |  |
| 2. | количество дворовых территорий, подавших предложения для включения в муниципальную программу | ед. | 43 | 2022 год | 0 | 0 | 5 | 5 | 6* |  | 6* | 6* |  |  | 9* |  | да |
| 3. | количество благоустроенных дворовых территорий на конец года, финансируемых в том числе из бюджета Родниковского городского поселения | ед. | 75 | 2022 год | 78 | 79 | 82 | 85 | 88 |  | 91 | 94 |  |  | 97 |  | да |
| 4. | количество дворовых территорий, подлежащих ремонту, финансируемых из бюджета Родниковского городского поселения | Ед. | 5 (ул. Котовского, д. №1А мкр.Гагариа, д.1,мкр.Южный,д.13, мкр. Машиностроитель, д.5, ул.8 Марта, д. 11) | 2022 год | 3 (ул. Трудовая, д. №4А, мкр.60Лет Октября,д.7,8, мкр.Машиностроитель,д.3) | 1. мкр.Шагова, д.10 | 3 (ул. Рябикова д.5А, ул.Космонавтов, д.1а, мкр. Гагарина,д.2) | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  | да |
| 5. | Количество проектов в рамках комфортной городской среды нарастающим итогом | Ед. | 3 | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | да |

<*> Значение целевого показателя подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования программы и проектов на соответствующие годы.

3. Задачи и результаты проекта.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля выполненных мероприятий по благоустройству от общего количества дворовых территорий требующих проведение ремонта | % | 60,73 | 66,66 | 69,29 | 73,57 | 77,85 | 82,13 | 86,41 | 93,25 | - увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий общей площадью дворовых территорий 52,5 тыс.кв.м., территории которых будут соответствовать эксплуатационным нормам и требованиям. - увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями | Соответствие результатов цели и задачам проекта | да |
| 1.2 | Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 2,58 | 5,09 | 7,14 | 9,23 | 11,32 | 13,41 | 15,5 | 18,85 |  | Соответствие результатов цели и задачам проекта | да |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта.

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект, всего: | 8 900 959,41 | 4 557 333,65 | 4 975 920,18 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 32 934 213,24 |
| 1.1. | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 8 900 959,41 | 4 786 471,50 | 4 975 920,18 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 32 934 213,24 |
| 1.1. | Ремонт дворовых территорий | 8 900 959,41 | 4 557 333,65 | 4 975 920,18 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 32 934 213,24 |
| 1.1.1. | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 8 900 959,41 | 4 557 333,65 | 4 975 920,18 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 32 934 213,24 |
| 1.2. | Проектирование и проверка проектно-сметной документации, строительный контроль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств Родниковского городского поселения | единица | - | Решение Совета МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района» «О перечне наказов избирателей реализуемых на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», финансируемых из бюджета Родниковского городского поселения». |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий требующих проведение ремонта | единица | DB=Oф/Опл*100%,где DB– доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий благоустройства территорий города, Оф– количество выполненных в течение планового года мероприятий по благоустройству территории города, Опл– запланированное количество мероприятий по благоустройству территории города | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "формирование комфортной городской среды"№ 162-пр от 18.03.2019 |
| 3. | Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями | процент | DB=Oф*100%/Опл, где DB– показатель увеличения охвата населения благоустроенными территориями, Оф– доля охвата населения благоустроенными территориями Опл– численность населения по состоянию на 1 января, предшествующего отчетному года | Сведения территориального органа Федеральной статистики по Ивановской области |

### Приложение №1

к паспорту проекта

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), определенный по результатам инвентаризации дворовых территорий

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | мкр. 60 Лет Октября, д. 1 |
| 2 | мкр. 60 Лет Октября, д. 2 |
| 3 | мкр. 60 Лет Октября, д. 3 |
| 4 | мкр. 60 Лет Октября, д. 4 |
| 5 | мкр. 60 Лет Октября, д. 5 |
| 6 | мкр. 60 Лет Октября, д. 9 |
| 7 | мкр. 60 Лет Октября, д. 10 |
| 8 | ул. Б. Рыбаковская, д. 32 |
| 9 | мкр. Гагарина, д. 2 |
| 10 | мкр. Гагарина, д. 3 |
| 11 | мкр. Гагарина, д. 4 |
| 12 | мкр. Гагарина, д. 5 |
| 13 | мкр. Гагарина, д. 6 |
| 14 | мкр. Гагарина, д. 7 |
| 15 | мкр. Гагарина, д. 8 |
| 16 | мкр. Гагарина, д. 9 |
| 17 | мкр. Гагарина, д. 10 |
| 18 | мкр. Гагарина, д. 11 |
| 19 | мкр. Гагарина, д. 15 |
| 20 | мкр. Гагарина, д. 19 |
| 21 | мкр. Гагарина, д. 20 |
| 22 | мкр. Гагарина, д. 21 |
| 23 | мкр. Гагарина, д. 24 |
| 24 | мкр. Гагарина, д. 23 |
| 25 | мкр. Гагарина, д. 18 |
| 26 | ул. Д. Бедного, д. 5А |
| 27 | ул. Кирова, д. 13 |
| 28 | ул. Кирова, д. 14 |
| 29 | мкр. Космонавтов, д. 1А |
| 30 | мкр. Ленина, д. 1 |
| 31 | мкр. Ленина, д. 3 |
| 32 | мкр. Ленина, д. 5 |
| 33 | мкр. Ленина, д. 6 |
| 34 | мкр. Любимова, д. 15 |
| 35 | мкр. Любимова, д. 34 |
| 36 | мкр. Любимова, д. 36 |
| 37 | мкр. Марии Ульяновой, д. 2 |
| 38 | мкр. Марии Ульяновой, д. 3 |
| 39 | мкр. Марии Ульяновой, д. 4 |
| 40 | мкр. Марии Ульяновой, д. 5 |
| 41 | мкр. Марии Ульяновой, д. 5А |
| 42 | мкр. Марии Ульяновой, д. 7 |
| 43 | мкр. Машиностроитель, д. 1 |
| 44 | мкр. Машиностроитель, д. 2 |
| 45 | мкр. Машиностроитель, д. 9 |
| 46 | мкр. Машиностроитель, д. 11 |
| 47 | мкр. Машиностроитель, д. 12 |
| 48 | мкр. Народная, д. 8 |
| 49 | мкр. Народная, д. 9 |
| 50 | мкр. Народная, д. 12 |
| 51 | мкр. Народная, д. 14 |
| 52 | мкр. Рябикова, д. 4 |
| 53 | мкр. Рябикова, д. 5 |
| 54 | мкр. Рябикова, д. 7 |
| 55 | мкр. Рябикова, д. 8 |
| 56 | мкр. Рябикова, д. 10 |
| 57 | мкр. Рябикова, д. 13 |
| 58 | мкр. Рябикова, д. 11 |
| 59 | мкр. Рябикова, д. 1 |
| 60 | мкр. Рябикова, д. 3 |
| 61 | мкр. Рябикова, д. 6 |
| 62 | мкр. Рябикова, д. 12 |
| 63 | мкр. Рябикова, д. 5а |
| 64 | мкр. Рябикова, д. 7а |
| 65 | мкр. Рябикова, д. 9 |
| 66 | ул. Советская, д. 1 |
| 67 | ул. Советская, д. 17 |
| 68 | ул. Советская, д. 19 |
| 69 | ул. Социалистическая, д. 21 |
| 70 | ул. Талалихина, д. 1А |
| 71 | ул. Техническая, д. 2 |
| 72 | ул. Техническая, д. 1А |
| 73 | ул. Трудовая, д. 1 |
| 74 | ул. Трудовая, д. 4а |
| 75 | ул. Трудовая, д. 6 |
| 76 | ул. Трудовая, д. 7а |
| 77 | ул. Трудовая, д. 8 |
| 78 | ул. Трудовая, д. 10 |
| 79 | ул. Трудовая, д. 2 |
| 80 | мкр. Шагова, д. 4 |
| 81 | мкр. Шагова, д. 5 |
| 82 | мкр. Шагова, д. 6 |
| 83 | мкр. Шагова, д. 7 |
| 84 | мкр. Шагова, д. 8 |
| 85 | мкр. Шагова, д. 9 |
| 86 | мкр. Шагова, д. 11 |
| 87 | мкр. Шагова, д. 12 |
| 88 | мкр. Шагова, д. 14 |
| 89 | мкр. Шагова, д. 16 |
| 90 | мкр. Шагова, д. 15 |
| 91 | мкр. Шагова, д. 18 |
| 92 | мкр. Шагова, д. 19 |
| 93 | мкр. Щорса, д. 14А |
| 94 | мкр. Южный, д. 1 |
| 95 | мкр. Южный, д. 2 |
| 96 | мкр. Южный, д. 3 |
| 97 | мкр. Южный, д. 4 |
| 98 | мкр. Южный, д. 8 |
| 99 | мкр. Южный, д. 9 |
| 100 | мкр. Южный, д. 15 |
| 101 | мкр. Южный, д. 16 |
| 102 | мкр. Южный, д. 23 |
| 103 | мкр. Южный, д. 26 |
| 104 | мкр. Южный, д. 7 |
| 105 | Малышевский проезд, д. 5 |

Адресный перечень дворовых территорий, подавших предложения для включения в муниципальную программу.

| № п/п | Год благоустройства | Наименование объекта | Сметный расчет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. |  | сметный расчет в ценах IV кв. 2017 года |
| 1 |  | мкр. Южный, д. 5,6,11. | 3 068 341 руб. |
| 2 |  | мкр. Гагарина, д. 16,17. | 2 751 891 руб. |
| 3 |  | ул. Маяковского, д. 1 . | 1 556 837 руб. |
|  | 2019 г. |  |  |
| 1 |  | - | - |
|  | 2020 г. |  |  |
| 1 |  | - | - |
|  | 2021 г. |  |  |
| 1 |  | - | - |
|  | 2022 г. | - | - |
|  | 2023 г. | - | - |
|  | 2024 г. | - | - |
| 1 | 2025 г. | мкр. Гагарина, д. 5. | Реализация проекта в рамках программы «Местные инициативы» в 2025 г. |
| 2 |  | мкр. Шагова, д. 11 | Реализация проекта в рамках программы «Местные инициативы» в 2025 г. |
| 3 |  | мкр. Шагова, д. 16 |  |
| 4 |  | мкр. Гагарина, д. 20 |  |
| 1 | 2026 | пл. Ленина, д. 5 | Планируемая реализация проекта в рамках программы «Местные инициативы» в 2026 г. |
| 2 |  | мкр.60 Лет Октября д. 3 |  |
| 3 |  | мкр. 60 Лет Октября, д. 10 |  |
| 4 |  | мкр. Гагарина, д. 8 |  |
| 5 |  | ул. Рябикова, д. 1 | Планируемая реализация проекта в рамках программы «Местные инициативы» в 2026 г. |
| 1 | 2027 | мкр. Шагова, д. 4 | Реализация проекта в рамках программы «Местные инициативы» в 2025 г. |
| 2 |  | ул. М.Ульяновой, 4. |  |
| 3 |  | ул. Кирова, д. 13 | Реализация проекта в рамках программы «Местные инициативы» в 2025 г. |
| 4 |  | ул. Народная, д. 8 |  |
| 5 |  | мкр. Шагова, д. 18 |  |
| 1 | 2028 | мкр. Шагова, д. 6 |  |
| 2 |  | мкр. Гагарина, д. 4 |  |
| 3 |  | ул. Народная, д. 14 |  |
| 4 |  | мкр. Гагарина, д. 11 |  |
| 5 |  | мкр. Шагова, д. 9 |  |
| 1 | 2029 | пл. Ленина, д. 3. |  |
| 2 |  | мкр. Южный, д. 15. |  |
| 3 |  | мкр. Гагарина, д. 19. |  |
| 4 |  | мкр. Шагова, д. 8. |  |
| 5 |  | ул. Рябикова, д. 5а | Реализация проекта по наказам избирателей депутатам Родниковского городского поселения в 2025 г. |
| 6 |  | ул. Любимова, д. 15 |  |
| 1 | 2030 | мкр. Гагарина, д. 6 |  |
| 2 |  | мкр. Южный, д. 23 |  |
| 3 |  | пл. Ленина, д. 1. |  |
| 4 |  | мкр. Южный, д. 1. |  |
| 5 |  | мкр. Южный д. 3 |  |
| 6 |  | мкр. М. Ульяновой д. 3 |  |
| 7 |  | ул. Космонавтов, д. 1а | Реализация проекта по наказам избирателей депутатам Родниковского городского поселения в 2025 г. |
| 8 |  | ул. М.Ульяновой, д. 5а | Реализация проекта в рамках программы «Местные инициативы» в 2025 г. |

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих ремонту на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», финансируемых из бюджета Родниковского городского поселения

| № п/п | Год благоустройства | Наименование объекта | Сметный расчет | Округ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 г. | ул. Трудовая, д. №4А | 2 040 864,65 | 1 округ |
| 2 |  | мкр. 60 Лет Октября, д. №7,8 | 3 432 731,15 | 3 округ |
| 3 |  | мкр. Машиностроитель, д. №3 | 3 643 029,76 | 4 округ |
|  |  |  | Итого: 9 116 625,56 |  |
| № п/п | Год благоустройства | Наименование объекта | Сметный расчет | Округ |
| 1 | 2024 г. | Мкр. Шагова,д.10 | 4 557 333,65 | 2 округ |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: 4 557 333,65 |  |
| № п/п | Год благоустройства | Наименование объекта | Сметный расчет | Округ |
| 1 | 2025 г. | Мкр. Гагарина, д.2 | 1 611 431,24 |  |
| 2 |  | Ул. Рябикова, д.5а | 1 086 733,72 |  |
| 3 |  | Ул. Космонавтов, д.1а | 1 474 734,72 |  |

### Приложение №2

к паспорту проекта

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов - асфальтирование |  |
| Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
|  | Опора и светильник уличного освещения Характеристики:; Высота - 9 м;. |
| - Установка скамеек |  |
|  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,000 м; Ширина - 670 мм; Высота - 950 мм.. |
| - Установка урн |  |
|  | - Урна металлическая Характеристики:; Высота - 620мм; Ширина - 330 мм; Объем: 20 л. |

### Приложение №3

к паспорту проекта

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение дворовых территорий |
| 4 | Устройство ливнеприемников |
| 5 | Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания) |

### Приложение №4

к паспорту проекта

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

| Нормативная стоимость (единичные расценки) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. ( в ценах 2018 г.) |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 169,00 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,00 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |

### Приложение №5

к паспорту проекта

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Нормативная стоимость (единичные расценки)

на освещение дворовых территорий

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. ( в ценах 2018 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна | шт | 2 352 |
| 3 | Установка светильника | шт | 1 877 |
| 4 | Установка выключателя | шт | 70 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт | 312 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 2 765 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | Материалы |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3*2,5 | м | 34,27 |
| 18 | Провод ВВГ 3*1,5 | м | 21,12 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт | 9 700 |
| 23 | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 25 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 26 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 420 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
|  | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 30 | Провод СИП 2*16 | м | 33,26 |
| 31 | Провод СИП 4*16 | м | 57,37 |
| 32 | Провод СИП 4*25 | м | 80,09 |
| 33 | Изолента ПВХ | шт | 37,24 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 35 | Клипса | шт | 7,96 |
| 36 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 37 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 38 | Шина нулевая | шт | 347,93 |

### Приложение №6

к паспорту проекта

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Нормативная стоимость (единичные расценки)

на установку скамьи

| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. ( в ценах 2018 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья со спинкой Размеры: 670x2000x950 | шт | 5313 |

### Приложение №7

к паспорту проекта

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Нормативная стоимость (единичные расценки)

на установку урны

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. ( в ценах 2018 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная Объем: 20л Размеры: 620х330х260 | шт | 1302 |

### Приложение №8

к паспорту ведомственного проекта

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Основные мероприятия ведомственного проекта

1. Настоящие мероприятия устанавливают процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» (далее  - Методика).

2. Применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

3.1 В дизайн - проект включается визуальное описание проекта благоустройства, в том числе элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн - проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, предлагаемых к выполнению.

4. Дизайн-проект разрабатывается заинтересованными лицами и вместе с заявкой о включении дворовой территории в муниципальную программу, протоколом общего собрания собственников помещений МКД направляется ими в УМХ администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области.

4.1 После поступления дизайн - проектов в УМХ администрации, дизайн - проекты размещаются на сайте администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»  в раздела Формирование современной городской среды для общественного обсуждения. По истечению 30 дней с момента опубликования дизайн - проекта на сайте, при наличии мотивированных замечаний дизайн-проект отправляется представителю заинтересованных лиц для корректировки и согласования с учетом замечаний и предложений.

4.2 Дизайн-проект утверждается на общем собрании собственников МКД  и подписывается председателем Совета МКД (ставит согласование (подпись) на дизайн - проекте (бумажном носителе)).

4.3 В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

### Приложение №9

к паспорту ведомственного проекта

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Методика

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

Финансовое обеспечение работ из минимального перечня осуществляется за счет бюджетных ассигнований Родниковского городского поселения, а также средств субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Финансовое обеспечение работ из дополнительного перечня осуществляется за счет бюджетных ассигнований Родниковского городского поселения, средств субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, а также средств заинтересованных лиц.

Форма и минимальная доля	 финансового и (или) трудового участия заинтересованных 	лиц, организаций в выполнении минимального перечня  работ по благоустройству дворовых территорий будет определена в случае, если Правительством Ивановской области будет принято решение о таком участии.

Форма    и	минимальная   доля	финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	будет определена 	в размере, установленном Правительством Ивановской области.

Аккумулирование средств, поступающих в рамках финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется Управлением муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» как главным администратором доходов бюджета Родниковского городского поселения на счете доходов, с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации программы. Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования.

Принятие средств на реализацию программы от населения Родниковского городского поселения осуществляется главным администратором после проверки смет на выполнение работ и предоставления договоров пожертвования населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

### Приложение №10

к паспорту ведомственного проекта

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Методика и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, организации, проведении и участии в субботниках по санитарной очистке, содержанию и благоустройству придомовой территории (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» не позднее 5 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

### Приложение №11

к паспорту ведомственного проекта

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых  территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. ( в ценах 2018 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки горки | шт | 2125 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Горка малая | шт | 28656 |
| 3 | Горка | шт | 38570 |
| 4 | Горка большая | шт | 43045 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся платформа» | шт | 3144 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа» | шт | 27429 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем | шт | 2433 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Карусель 4-х местная с рулем | шт | 31500 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели «круговая» малая | шт | 2073 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Карусель «круговая» малая | шт | 21000 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки качели | шт | 4470 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Качели | шт | 13800 |
| 3 | Подвес | шт | 6264 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки качели с подвесом | шт | 2125 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Качели | шт | 35394 |
| 3 | Качели «диван» с подвесом | шт | 28387 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки качалки на пружине «дружба» | шт | 1605 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Качалка на пружине «дружба» | шт | 20160 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки качалки-балансир «малая» | шт | 1276 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Качалка-балансир «малая» | шт | 12120 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» | шт | 1363 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование «лиана» | шт | 14500 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» большая | шт | 1201 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование «лиана» большая | шт | 12467 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования | шт | 2287 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование | шт | 33807 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки гимнастического комплекса | шт | 5481 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Гимнастический комплекс | шт | 41273 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки гимнастического комплекса «петушок+» | шт | 2484 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Гимнастический «петушок +» | шт | 17606 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика-беседки | шт | 4125 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Домик-беседка | шт | 43781 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика-беседки | шт | 3342 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Домик-беседка | шт | 24765 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика | шт | 2975 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Домик | шт | 59211 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» | шт | 2858 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «жим руками» | шт | 18150 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» | шт | 2513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «жим руками» | шт | 18920 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» | шт | 1685 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «скамья для пресса» | шт | 16301 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера турникет | шт | 2638 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Уличный тренажер турникет | шт | 26184 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки теннисного стола | шт | 3041 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Теннисный стол | шт | 17666 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки теневого навеса | шт | 5737 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Теневой навес | шт | 127630 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки песочницы «кораблик» | шт | 4705 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Песочница «кораблик» | шт | 39640 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки «скамьи для пресса» | шт | 1304 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | «Скамья для пресса» | шт | 8312 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивной площадки | шт | 218837 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивная площадка | шт | 1900000 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивной площадки | шт | 168005 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивная площадка | шт | 1700000 |

Единичные расценки на озеленение

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость посадки деревьев | Шт. | 1634 |
|  | Посадочный материал |  |  |
| 2 | Каштан конский высотой 50-80 см |  | 1020 |
| 3 | Клен остролистный 100-150 см | шт | 765 |
| 4 | Липа мелкозернистая 100-150 см | шт | 1020 |
| 5 | Рябина обыкновенная 100-150 см | шт | 918 |
| 6 | Сосна обыкновенная высота до 1 м | шт | 1020 |
| 7 | Ель (смесь видов семейного происхождения) высотой 0,5-1,0 м | шт | 714 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость посадки деревьев | Шт. | 198 |
|  | Посадочный материал |  |  |
| 2 | Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м |  | 306 |
| 3 | Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м | шт | 357 |
| 4 | Кизильник блестящий высотой 1 м | шт | 235 |
| 5 | Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м | шт | 255 |
| 6 | Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м | шт | 204 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость устройство газонов | шт | 229 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость устройства цветников | шт. | 726 |
|  | Посадочный материал |  |  |
| 2 | Гвоздика многолетняя гибридная | шт | 200 |
| 3 | Ирис бородатый германски | шт | 150 |
| 4 | Флокс метельчатый | шт | 150 |
| 5 | Бархатцы отклоненные | шт | 20х49 шт./м2 |
| 6 | Гацания Нью Дей | шт | 30х49 шт./м2 |
| 7 | Сальвия Редди розовая | шт | 20х49 шт./м2 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 308 |
| 2 | Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) диаметром более 300мм | 1 дерево | 6 045 |
| 3 | Валка деревьев в городских условиях (ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 477 |
| 4 | Валка деревьев в городских условиях (ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 300мм | 1 дерево | 7 481 |
| 5 | Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 843 |
| 6 | Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром более 300мм | 1 дерево | 8 654 |
| 7 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 500мм мягких пород | 1 пень | 2 557 |
| 8 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 500мм твердых пород | 1 пень | 2 785 |
| 9 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 700мм мягких пород | 1 пень | 4 132 |
| 10 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 700мм твердых пород | 1 пень | 4 499 |
| 11 | Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре ствола до 350 мм | шт | 667 |
| 12 | Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре ствола от 350 мм | шт | 872 |

Единичные расценки на ремонт ливневой канализации

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка труб | 1 м.п. | 1 924,3 |
| 2 | Устройство ж/б колодца д. 0,7м | 1 шт | 14 704,8 |
| 3 | Благоустройство территории | 1 м2 | 1 467,7 |

Единичные расценки на устройство контейнерных площадок

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер) | шт | 25611 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17000 |
| 3 | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5800 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 контейнера) | шт | 38588 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17000х2 |
| 3 | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5800х2 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 3 контейнера) | шт | 55288 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17000х3 |
| 3 | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5800х3 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 контейнера) | шт | 70127 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17000х4 |
| 3 | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5800х4 |

Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. ( в ценах 2018 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 1 455,0 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка (с доставкой на расстоянии до 80 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 94,84 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 80 км) |  |  |  |
|  | толщ.15см | м2 | 1м2х0,15м | 274,00 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 238,4 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 486,76 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 18 км) | 1 пог.м | 1 | 156,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня (до 63 км) | 1 пог.м | 1 | 860,32 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения» от _______________ № ________. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ведомственного проекта

«Благоустройство  территорий общественного пользования»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Благоустройство территорий общественного пользования» (далее проект) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  | Срок реализации проекта | Этап 1: 2018-2022 годы | Этап 2: 2023-2030 годы |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |
| Руководитель проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |
| Администратор проекта | Михайлец Андрей Александрович |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения» |  |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования Родниковского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого значения (да/нет) |
|  |  |  | значение | дата | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Общее количество территорий общественного пользования нуждающихся в ремонте | Ед. | 9 | 2022 год | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | да |
| 2. | Благоустройство территорий общественного пользования с нарастающим итогом | ед. | 6 | 2022 год | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | да |
| 3. | Количество приобретенного и принятого к учету технического оборудования с нарастающим итогом | Ед. | 0 | 2022 год | 0 | 2 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | да |

3. Задачи и результаты проекта.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля благоустроенных территорий общественного пользования от общего количества общественных территорий | % | 35,29 | 41,18 | 47,06 | 52,94 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | -создание благоприятных условий среды обитания, повышение комфортности пребывания населения в местах общественного пользования, - обеспечение более эффективной эксплуатации элементов благоустройства, - улучшение условий для отдыха и занятий спортом, -обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Соответствие результатов цели и задачам проекта | да |
| 1.2 | Увеличение охвата населения благоустроенными территориями общественного пользования | % | 9,00 | 22,63 | 22,63 | 23,78 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * |  | Соответствие результатов цели и задачам проекта | да |
| 1.3 | Укрепление материально технической базы для проведения мероприятий по благоустройству | шт. | 0 | 2 | 2* | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |  | Соответствие результатов цели и задачам проекта | да |

<*> Значение целевого показателя подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования программы и проекта на соответствующие годы.

4. Финансовое обеспечение реализации проекта.

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект, всего: | 0,00 | 105 000,00 |  | 470 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 575 000,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 40 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 40 000,00 |  |
|  | средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 65 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 65 000,00 |  |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.1. | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2.2. | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2.3. | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2. | Проектирование и проверка проектно-сметной документации, строительный контроль | 0,00 | 65 000,00 |  | 470 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 575 000,00 |  |
| 1.2.1 | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.3. | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 65000,00 | 65 000,00 |  |  |
| 1.3. | Приобретение технического оборудования | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |  |
| 1.3.1 | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2. | - областной бюджет | 0,00 | 40 000,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 40 000,00** |  |  |
| 1.3.3. | - средства бюджета Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.4. | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

<*> Объем финансового обеспечения по годам реализации будет скорректирован после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области.

<**> Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и       городских округов Ивановской области в целях обеспечения реализации       мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках реализации  мероприятий муниципальных программ

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, требующих проведение ремонта | единица | DB=Oф/Опл*100%,где DB– доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий благоустройства территорий города, Оф– количество выполненных в течение планового года мероприятий по благоустройству территории города, Опл– запланированное количество мероприятий по благоустройству территории города | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "формирование комфортной городской среды"№ 162-пр от 18.03.2019 |
| 2. | Увеличение охвата населения благоустроенными общественными территориями | процент | DB=Oф*100%/Опл, где DB– показатель увеличения охвата населения благоустроенными территориями, Оф– доля охвата населения благоустроенными территориями Опл– численность населения по состоянию на 1 января, предшествующего отчетному года | Сведения территориального органа Федеральной статистики по Ивановской области |
| 2. | Увеличение охвата населения обеспечение реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | Шт. | DB=Oф*100%/Опл, где DB– показатель увеличения охвата населения, в целях проведения голосования, Оф– доля охвата населения, старше 14-летнего возраста Опл– численность населения по состоянию на 1 января, предшествующего отчетному года, старше 14-летнего возраста. | Сведения Федеральной статистики по Ивановской области |

Из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Родниковского городского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

# Адресный перечень всех общественных территорий,

# (с учетом их физического состояния)

| N п/п | Наименование территории | Месторасположение | Физическое состояние территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь Текстильная | г. Родники, ул. Советская, д. 20 | Состояние удовлетворительное |
| 2 | Площадь им. Ленина | г. Родники, пл. Ленина | Состояние удовлетворительное |
| 3 | Пешеходная зона от дома № 7 мкр. Гагарина до перекрестка ул. Техническая и ул. Народная (тротуар) | г. Родники, территория земельного участка, расположенного в районе мкр Гагарина д. № 7 | Состояние удовлетворительное |
| 4 | Тротуар от ул. Титова до ул. Болтинская | г. Родники, территория земельного участка, расположенного в районе ул. Титова до ул. Болтинская | Неблагоустроенная |
| 5 | Благоустройство территории «Шуйские пруды» | г. Родники, территория земельного участка, расположенного в районе ул. Шуйские | Неблагоустроенная |
| 6 | Благоустройство территории на ул. Рябикова | г. Родники, территория земельного участка, расположенного в районе ул. Рябикова д.13 | Неблагоустроенная |
| 7 | Тротуар от ул. 2-я Огнестойкая до кладбища | г. Родники, территория земельного участка, расположенного в районе ул. 2-я Огнестойкая до городского кладбища | Неблагоустроенная |
| 8 | Тротуар по ул. Космонавтов | г. Родники, территория земельного участка, расположенного в районе ул. Космонавтов до мкр. Машиностроитель | Состояние удовлетворительное |
| 9 | мкр. Южный, между домами № 17,19,20. | Г. Родники, территория земельного участка, расположенная в районе мкр. Южный дома № 17,19,20 | Состояние удовлетворительное |
| 10 | мкр. Южный, между домами № 11,13,15,16. | Г. Родники, территория земельного участка, расположенная в районе мкр. Южный дома № 11,13,15,16 | Неблагоустроенная |
| 11 | мкр. Южный, д. 1,2,3,4 | г. Родники, территория земельного участка, расположенная в районе мкр. Южный дома № 1,2,3,4 | Состояние удовлетворительное |
| 12 | Тротуар у дома № 1 мкр. Гагарина, пр. Школьный до ул. Техническая | г. Родники, территория земельного участка, расположенного в районе дома № 1 мкр. Гагарина, пр. Школьный до ул. Техническая | Состояние удовлетворительное |
| 13 | Благоустройство территории Летнего сада. | г. Родники, ул. Советская | Состояние удовлетворительное |
| 14 | Благоустройство территории прилегающей к озеру бывшего Комбината «Большевик» (Озеро Комбината) | г. Родники, территория земельного участка прилегающая к ИП «Родники-Текстиль» и ул. Кинешемская | Состояние удовлетворительное |
| 15 | Благоустройство территории «Родник» | г. Родники, ул. Советская, территория церковного пруда-Родника | Неблагоустроенная |
| 16 | Зона отдыха с детской игровой площадкой, расположенной у МКД № 4,9,1 мкр. Машиностроитель | г. Родники, земельный участок, расположенный у МКД № 4,9,1 мкр. Машиностроитель | Состояние удовлетворительное |
| 17 | Объект устройства велодорожки от г. Родники до ст. Горкино | земельный участок, расположенный от автостанции г. Родники до ст. Горкино «Каминского с.п. Родниковского муниципального района» | Неблагоустроенная, территория не используется |
| 18 | Ботанический сад Салеева (в рамках заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды «Сад доктора Салеева») | В границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание туберкулезного диспансера в г. Родники», мкр. Гагарина,д.1а | Неблагоустроенная |

Адресный перечень общественных территорий города Родники на проведение работ по благоустройству в первоочередном порядке

| N п/п | Наименование территории | Месторасположение | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории Летнего сада. | Г. Родники, ул. Советская | 2021 год, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»<*> |
| 2 | Благоустройство территории прилегающей к озеру бывшего Комбината «Большевик» (Озеро Комбината) | г. Родники, территория земельного участка прилегающая к ИП «Родники-Текстиль» и ул. Кинешемская | 2021 год, победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды<*> |
| 3 | Благоустройство территории «Родник» | г. Родники, ул. Советская, территория церковного пруда-Родника | по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования бюджета Родниковского городского поселения на соответствующий год <*> |
| 4 | Пешеходная зона от дома № 5 мкр. Гагарина до перекрестка ул. Техническая и ул. Народная (тротуар) | г. Родники, территория земельного участка, расположенного в районе мкр Гагарина от д. № 5 | 2024 год, в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Родниковского городского поселения» выполнен ремонт участка тротуара от дома № 7 до дома № 5 мкр. Гагарина 2025 год, благоустройство пешеходной зоны от дома № 5 мкр. Гагарина до перекрестка ул. Техническая и ул. Народная в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»<*> |
| 5 | Ботанический сад Салеева (в рамках заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды «Сад доктора Салеева») | В границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание туберкулезного диспансера в г. Родники», мкр. Гагарина,д.1а | по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования бюджета Родниковского городского поселения на соответствующий год<*> |
| 6 | мкр. Южный, между домами № 11,13,15,16. | Г. Родники, территория земельного участка, расположенная в районе мкр. Южный дома № 11,13,15,16 | по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования бюджета Родниковского городского поселения на соответствующий год |
| 7 | мкр. Южный, д. 1,2,3,4 | г. Родники, территория земельного участка, расположенная в районе мкр. Южный дома № 1,2,3,4 | 2019 год, в рамках бюджета Родниковского городского поселения на соответствующий год |
| 8 | Благоустройство территории «Шуйские пруды» | г. Родники, территория земельного участка, расположенного в районе ул. Шуйские | по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования бюджета Родниковского городского поселения на соответствующий год |
| 9 | Тротуар по ул. Космонавтов | г. Родники, территория земельного участка, расположенного в районе ул. Космонавтов до мкр. Машиностроитель | 2020 год, в рамках бюджета Родниковского городского поселения на соответствующий год |
| 10 | Благоустройство территории на ул. Рябикова | г. Родники, территория земельного участка, расположенного в районе ул. Рябикова д.13 | по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования бюджета Родниковского городского поселения на соответствующий год |
| 11 | Зона отдыха с детской игровой площадкой, расположенной у МКД № 4,9,1 мкр. Машиностроитель | г. Родники, земельный участок расположенный у МКД № 4,9,1 мкр. Машиностроитель | 2020 год, в рамках соглашения с Департаментом спорта Ивановской области |
| 12 | Второй этап благоустройства территории и организации зоны отдыха прилегающей к озеру бывшего Комбината «Большевик» | г. Родники, территория земельного участка прилегающая к ИП «Родники-Текстиль» и ул. Кинешемская | по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования бюджета Родниковского городского поселения на соответствующий год <*> |
| 13 | Благоустройство площади Ленина около Чаши-клумбы; | г. Родники, пл. Ленина | по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования бюджета Родниковского городского поселения на соответствующий год <*> |

--------------------------------

<*> Места указаны согласно итогам голосования по отбору общественных территорий города Родники, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (Протокол № 1 заседания общественной комиссии по подведению итогов приема предложений от Родниковского городского поселения по выбору общественной территории (общественных территорий) для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от 31.03.2020, Протокол № 4 заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового  голосования за выбор общественных территорий (дизайн-проектов общественных территорий), планируемых к благоустройству в 2022 году от 01.06.2021, Протокол № 2 заседания общественной комиссии по итогам проведения в 2023 году голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы от 01.06.2023, Протокол № 1 заседания общественной комиссии по подведению итогов приема предложений от Родниковского городского поселения по выбору общественной территории (общественных территорий) для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от 27.03.2024 г., Протокол № 4 заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового голосования за выбор общественных территорий (дизайн-проектов общественных территорий), планируемых к  благоустройству в 2026 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования) от 17.06.2025;

В соответствии с подпунктом "д" пункта 8 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, благоустройство общественных территорий осуществляется с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий.

# Адресный перечень общественных территории объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| # 1 | МБОУ ЦГ СОШ 1. |
| # 2 | МБОУ ЦГ СОШ 4. |
| # 3 | # Благоустройство территории Публичной библиотеки по адресу: ул. Любимова, д. 17. |
| # 4 | # Благоустройство территории молодежного спортивного центра. |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения» от _______________ № ________

ПАСПОРТ

ведомственного проекта

«Благоустройство  мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)» (далее проект) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  | Срок реализации проекта | Этап 1: 2018-2022 годы | Этап 2: 2023-2030 годы |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |
| Руководитель проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |
| Администратор проекта | Михайлец Андрей Александрович |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения» |  |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого значения (да/нет) |
|  |  |  | значение | дата | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Общее количество мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) нуждающихся в ремонте | Ед. | 4 | 2022 год | 4 | 4 | 4 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | да |
| 2. | Общее количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) | ед. | 1 | 2022 год | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | да |
| 3. | Реализованные проекты в рамках комфортной городской среды с нарастающим итогом | Ед. | 1 | 2022 год | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | да |

3.  Задачи и результаты проекта.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Улучшение состояния благоустройства мест массового отдыха (городских парков, скверов) за счет комплексного подхода по решению проблем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков,скверов) | % | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | -создание благоприятных условий среды обитания, повышение комфортности пребывания населения в местах общественного пользования, - обеспечение более эффективной эксплуатации элементов благоустройства, - улучшение условий для отдыха и занятий спортом, -обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Соответствие результатов цели и задачам проекта | да |
| 1.2 | Увеличение охвата населения благоустроенными территориями мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * |  | Соответствие результатов цели и задачам проекта | да |

<*> Значение целевого показателя подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования программы и проекта на соответствующие годы.

4. Финансовое обеспечение реализации проекта.

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект, всего: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.1. | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.2. | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.3. | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.1. | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.1.1. | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.2.2. | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.2.3. | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.2. | Проектирование и проверка проектно-сметной документации, строительный контроль | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.2.1 | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.3. | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по проекту: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) от общего количества, требующих проведение ремонта | единица | DB=Oф/Опл*100%,где DB– доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий благоустройства территорий города, Оф– количество выполненных в течение планового года мероприятий по благоустройству территории города, Опл– запланированное количество мероприятий по благоустройству территории города | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "формирование комфортной городской среды"№ 162-пр от 18.03.2019 |
| 2. | Увеличение охвата населения благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) | процент | DB=Oф*100%/Опл, где DB– показатель увеличения охвата населения благоустроенными территориями, Оф– доля охвата населения благоустроенными территориями Опл– численность населения по состоянию на 1 января, предшествующего отчетному года | Сведения территориального органа Федеральной статистики по Ивановской области |

# Адресный перечень мест массового отдыха населения (городских парков, скверов), с учетом их физического состояния

| N п/п | Наименование территории | Месторасположение | Физическое состояние территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк «Воинской Славы» * | г. Родники, ул. Любимова, д. 5 | Неблагоустроенная |
| 2 | Сквер «Красильщиковых» | г. Родники, ул. Советская, д. 10 | Неблагоустроенная |
| 3 | Сквер по ул. Советская | г. Родники, ул. Советская,(у городской бани) | Неблагоустроенная |
| 4 | Аллея Героев | г. Родники, пл. Ленина | Благоустроена в 2018 г. в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды |
| 5 | Сквер «Чаша-клумба» | г. Родники, пл. Ленина | Неблагоустроенная |
| 6 | Парк Победы | г. Родники, ул. Советская | Благоустроена |

*В соответствии с решением Совета муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от 27.04.2023 года № 18 парку, расположенному на территории ул. Любимова присвоено наименование –Парк «Воинской Славы»

Адресный перечень мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) города Родники на проведение работ по благоустройству.

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Благоустройство «Чаша-клумба». |
| 2 | Устройство сквера и часовни династии Красильниковых по ул. Советская. |

# Адресный перечень общественных территории объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. № п/п; Наименование объекта. # 1; МБОУ ЦГ СОШ 1.. # 2; МБОУ ЦГ СОШ 4.. # 3; # Благоустройство территории Публичной библиотеки по адресу: ул. Любимова, д. 17.. # 4; # Благоустройство территории молодежного спортивного центра..

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории  Родниковского городского поселения»                              от _______________       № ________

Паспорт

ведомственного проекта

«Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»

- Основные положения

| Наименование проекта | «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив» (далее проект) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  | Срок реализации проекта | Этап 1: 2018-2022 годы | Этап 2: 2023-2030 годы |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |
| Руководитель проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |
| Администратор проекта | Михайлец Андрей Александрович |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения» |  |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| Повышение уровня комфортности городской среды посредством благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого значения (да/нет) |  |
|  |  |  | значение | дата | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | ед. | 3 | 2022 год | 5 | 6 | 7 | 7* | 10* | 10* |  | 10* |  | 10* |  | да |  |
| 2. | количество местных инициатив, подавших предложения для участия в конкурсном отборе инициативных проектов | ед. | 3 | 2022 год | 5 | 7 | 7 | 7* | 10* |  | 10* |  | 10* |  | 10* |  | да |  |

*Количественный показатель проекта будет скорректирован после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на  организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив.

3. Задачи и результаты проекта.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие граждан с органами власти в создании комфортной городской среды. Организация пропаганды здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий в рамках местных инициатив ( с нарастающим итогом) | Ед. | 5 | 11 | 18 | 25 | 34 | 44 | 54 | 64 | - обеспечение повышения комфортных условий проживания граждан | Соответствие результатов цели и задачам проекта | да |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта.

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| - Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка ПСД и проведение строительного контроля | 200 000,00 | 280 000,00 | 537 076,33 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 190 505,33 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 200 000,00 | 280 000,00 | 537 076,33 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 190 505,33 |
| 1.2. | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан | 173 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 429,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 173 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 429,00 |
| 1.2.1 | Благоустройство дворовой территории ТОС «Дом №6, мкр. 60 Лет Октября, город Родники, Ивановской области»; | 149 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 290,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 149 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 290,00 |
| 1.2.2. | Благоустройство дворовой территории ТОС «Дом №3, мкр. Шагова, город Родники, Ивановской области»; | 24 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 139,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 24 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 139,00 |
| Итого по проекту: |  | 373 429,00 | 280 000,00 | 537 076,33 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 190 505,33 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 373 429,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 935 782,47 |

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение повышения комфортных условий проживания граждан | человек | - | Федеральная служба государственной статистики по Ивановской области |
| 2. | Обеспечение вовлечения граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | единица | DB=Oф*100%/Опл, где DB– показатель увеличения вовлечения населения в реализацию городской среды, Оф– доля охвата населения в реализацию городской среды Опл– численность населения по состоянию на 1 января, предшествующего отчетному года | Сведения территориального органа Федеральной статистики по Ивановской области |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения»                           от _______________       № ________

Паспорт

муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

- Основные положения

| Наименование проекта | «Формирование комфортной городской среды» (далее проект) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  | Срок реализации проекта | 2023-2030 гг. |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района |
| Руководитель проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района |
| Администратор проекта | Михайлец Андрей Александрович |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения» |  |  |

- Цель и показатели проекта

| Повышение уровня комфортности городской среды посредством благоустройства территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого значения (да/нет) |  |
|  |  |  | значение | дата | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных территорий в рамках номинации «Местные инициативы» | ед. | 3 | 2022 год | 5 | 6 | 7 | 7* | 10* | 10* |  | 10* | 10* |  | да |  |
| 2. | Количество поданных заявлений в рамках номинации «Местные инициативы» | ед. | 3 | 2022 год | 5 | 7 | 7 | 7* | 10* | 10* |  | 10* | 10* |  | да |  |
| 3 | Количество благоустроенных территорий в рамках номинации «Светлый двор» | ед. | 0 | 2022 год | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Количество поданных заявлений в рамках номинации «Светлый двор» | ед. | 0 | 2022 год | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | да |  |
| 5 | Общее количество территорий общественного пользования нуждающихся в ремонте | ед. | 9 | 2022 год | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 |  | 1 | да |  |  |
| 6 | Реализованные проекты в рамках комфортной городской среды с нарастающим итогом | Ед. | 2 | 2022 год | 2 | 2 | 3 | 5* | 0* | 0* | 0* |  | 0* | да |  |  |

*Количественный показатель проекта будет скорректирован после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на  организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив.

3. Задачи и результаты проекта.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Совершенствование городской среды, в том числе путем создания новых объектов социальной и туристской инфраструктуры, комфортных условий пребывания граждан в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий в рамках местных инициатив ( с нарастающим итогом) | Ед. | 5 | 11 | 18 | 25 * | 35 | 45 | 55 | 65 | - обеспечение повышения комфортных условий проживания граждан | Соответствие результатов цели и задачам проекта | да |
| 1.2. | Доля благоустроенных территорий общественного пользования от общего количества общественных территорий | % | 35,29 | 41,18 | 53,02 | 64,86 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | -создание благоприятных условий среды обитания, повышение комфортности пребывания населения в местах общественного пользования, | Доля благоустроенных территорий общественного пользования от общего количества общественных территорий | % |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта.

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
|  | Проект, всего: | 7 009 922,93 | 13 067 683,67 | 24 038 065,12 | 4 210 526,32* |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 48 326 198,04 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 009 296,41 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 009 296,41 |
|  | - областной бюджет | 3 544 183,03 | 5 139 999,55 | 8 531 964,95 | 4 000 000,00 |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 21 216 147,53 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 3 465 739,90 | 7 927 684,12 | 11 496 803,76 | 210 526,32* |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 23 100 754,10 |
| 1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 0,00 | 0,00 | 4 051 925,82 | 4 210 526,32 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 262 452,14 |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.1. | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 009 296,41 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 009 296,41 |
| 1.1.2. | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 40 497,94 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 40 497,94 |
| 1.1.3. | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 2 131,47 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 131,47 |
| 1.2. | Разработка проектной документации на благоустройство общественных территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 526,32 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 210 526,32 |
| 1.2.1. | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.2. | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 000 000,00 |
| 1.2.3. | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 526,32 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 210 526,32 |
| 2. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов). | 7 009 922,93 | 13 067 683,67 | 17 925 609,75 | 0,00* |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 38 003 216,35 |
| Номинация «Местные инициативы» |  | 7 009 922,93 | 13 067 683,67 | 17 925 609,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 3 544 183,03 | 5 139 999,55 | 6 740 016,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 3 465 739,90 | 7 927 684,12 | 11 185 592,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовой территории ТОС «дома № 9, 21, 23 мкр. Гагарина город Родники, Ивановской области»; | 796 188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 796 188,93 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 442 681,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 442 681,05 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 353 507,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 353 507,88 |
| 2.2. | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №17, мкр. Шагова, город Родники, Ивановской области»; | 1 921 005,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 921 005,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 889 425,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 889 425,32 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 1 031 579,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 031 579,68 |
| 2.3. | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №6, мкр. 60 Лет Октября, город Родники, Ивановской области»; | 1 949 304,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 949 304,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 898 629,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 898 629,14 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 1 050 674,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 050 674,86 |
| 2.4. | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №3, мкр. Шагова, город Родники, Ивановской области»; | 1 848 675,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 848 675,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 892 910,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 892 910,02 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 955 764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 955 764,98 |
| 2.5. | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом № 10 ул. Рябикова город Родники, Ивановской области»; | 494 750,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 494 750,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 420 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 420 537,50 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 74 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 74 212,50 |
| Итого по проекту: |  | 7 009 922,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 009 922,93 |
| 2.6. | Благоустройство общественной территории ТОС «ул. 1 Борисоглебская, ул. 9 Января, пр. Победы, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 1 288 198,45 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 288 198,45 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 869 999,84 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 869 999,84 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 418 198,61 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 418 198,61 |
| 2.7. | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №4, мкр. Машиностроитель, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 3 485 925,62 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 485 925,62 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 864 999,94 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 864 999,94 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 2 620 925,68 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 620 925,68 |
| 2.8. | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №20А, ул. Мира, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 2 475 635,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 475 635,74 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 834 999,96 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 834 999,96 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 1 640 635,78 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 640 635,78 |
| 2.9. | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №15, мкр. Шагова, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 1 299 879,27 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 299 879,27 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 869 999,86 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 869 999,86 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 429 879,41 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 429 879,41 |
| 2.10. | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №15, мкр. Гагарина, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 2 929 065,32 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 929 065,32 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 834 999,93 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 834 999,93 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 2 094 065,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 094 065,39 |
| 2.11. | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №14, ул. Рябикова, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 1 588 979,27 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 588 979,27 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 865 000,02 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 865 000,02 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 723 979,25 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 723 979,25 |
| 2.12. | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №2, мкр. Гагарина, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого по проекту: |  | 0,00 | 13 067 683,67 | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 13 067 683,67 |
| 2.13 | Благоустройство общественной территории ТОС «ул. Солнечная, ул. Лунная, ул. 4-я Куликовская, ул. Луговая, ул. Добровольская, ул. 5-я Борщевская, ул. 6-я Борщевская, ул. Школьная, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 1 988 754,50 | 0,00* |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 1 988 754,50 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 994 377,25 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 994 377,25 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 994 377,25 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 994 377,25 |
| 2.14 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №4, мкр. 60 лет Октября, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 2 822 535,74 | 0,00* |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 2 822 535,74 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 999 742,16 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 999 742,16 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 1 822 793,58 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 822 793,58 |
| 2.15 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №5, мкр. Гагарина, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 1 913 547,82 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 913 547,82 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 999 828,74 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 999 828,74 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 913 719,08 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 913 719,08 |
| 2.16 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №13, №14, ул. Кирова, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 1 758 294,85 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 758 294,85 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 999 942,28 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 999 942,28 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 758 352,57 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 758 352,57 |
| 2.17 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №5а, ул. Марии Ульяновой, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 2 915 584,15 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 915 584,15 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 999 753,81 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 999 753,81 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 1 915 830,34 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 915 830,34 |
| 2.18 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №4, мкр. Шагова, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 2 265 708,79 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 265 708,79 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 856 211,35 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 856 211,35 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 1 409 497,44 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 409 497,44 |
| 2.19 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №11, мкр. Шагова, г. Родники, Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 4 261 183,90 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 261 183,90 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 890 161,32 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 890 161,32 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 3 371 022,58 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 371 022,58 |
| Итого по проекту: |  | 0,0 | 0,0 | 17 925 609,75 | 0,0 |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 17 925 609,75 |
| 3. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов). | 0,00 | 0,00 | 2 060 529,55 | 0,00* |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 2 060 529,55 |
|  | Номинация «Светлый двор» | 0,00 | 0,00 | 2 060 529,55 | 0,00* |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 2 060 529,55 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 751 450,10 | 0,00* |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 0,00* |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 309 079,45 | 0,00* |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 0,00* |
| 3.1. | Благоустройство дворовой территории в части установки уличного освещения по адресу: Ивановская область, г. Родники дома № 7, № 8 мкр. 60 Лет Октября | 0,00 | 0,0 | 387 323,15 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 387 323,15 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 329 224,67 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 329 224,67 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 58 098,49 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 58 098,49 |
| 3.2. | Благоустройство дворовой территории в части установки уличного освещения по адресу: Ивановская область, г. Родники в районе домов № 7А, № 5А, № 5, № 3 ул. Рябикова и дома № 1А ул. Талалихина | 0,00 | 0,0 | 524 515,85 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 524 515,85 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 445 838,47 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 445 838,47 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 78 677,38 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 78 677,38 |
| 3.3. | Благоустройство дворовой территории в части установки уличного освещения по адресу: Ивановская область, г. Родники дом № 1 ул. Трудовая | 0,00 | 0,0 | 357 648,86 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 357 648,86 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 304 001,53 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 304 001,53 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 53 647,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 53 647,33 |
| 3.4. | Благоустройство дворовой территории в части установки уличного освещения по адресу: Ивановская область, г. Родники дома № 2, № 4, № 5А ул. М.Ульяновой | 0,00 | 0,0 | 791 041,69 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 791 041,69 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 672 385,43 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 672 385,43 |
|  | - средства бюджета Родниковского городского поселения | 0,00 | 0,0 | 118 656,26 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 118 656,26 |
| Итого по проекту: |  | 0,00 | 0,00 | 2 060 529,55 | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  | 0,00* |  | 0,00* | 2 060 529,55 |

*Объем финансового обеспечения по годам реализации будет скорректирован после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на  организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив

Адресный перечень территорий благоустройства муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в рамках областной программы о поддержке проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах. (постановление Правительства Ивановской обл. от 13.03.2020 №113-п.) в рублях:

| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование и адрес нахождения и инициатор проекта | Описание видов работ предусмотренных проектом благоустройства | Стоимость работ по благоустройству (в соответствии со сметой) | средства бюджета Ивановской области | Средства бюджета Родниковского городского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | средства бюджета города | Средства граждан, ИП и юридических лиц |
| 1 | Благоустройство дворовой территории ТОС «Дом №3, мкр. Шагова, город Родники, Ивановской области»; | Благоустройство дворовой территории | 1 848 675,0 (100%) | 892 910,02 (48,3%) | 955 764,98 | 695 097,02 (37,6%) | 260 667,96 (14,1%) |
| 2 | Благоустройство дворовой территории ТОС «Дома № 9,21,23, мкр. Гагарина город Родники, Ивановской области»; | Приобретение и установка элементов детской игровой площадки | 796 188,93 (100%) | 442 681,05 (55,6%) | 353 507,88 | 242 041,43 (30,4%) | 111 466,45 (14%) |
| 3 | Благоустройство дворовой территории ТОС «Дом № 10 ул. Рябикова город Родники, Ивановской области». | Приобретение и установка элементов детской игровой площадки | 494 750,0 (100%) | 420 537,50 (85%) | 74 212,50 | 4 947,50 (1%) | 69 265,0 (14%) |
| 4 | Благоустройство дворовой территории ТОС «Дом №6, мкр. 60 Лет Октября, город Родники, Ивановской области»; | Благоустройство дворовой территории | 1 949304,0 (100%) | 898 629,14 (46,1%) | 1 050674,86 | 777 772,3 (39,9%) | 272 902,56 (14%) |
| 5 | Благоустройство дворовой территории ТОС ТОС «Дом № 17, мкр. Шагова, г. Родники, Ивановской области»; | Благоустройство дворовой территории | 1 921 005,0 (100%) | 889 425,32 (46,3%) | 1 031579,68 | 760 373,64 (39,6%) | 271 206,04 (14,1%) |
| Итого: |  |  | 7 009 922,93 | 3 544 183,03 | 3 465 739,90 | 2 480 231,89 | 985 508,01 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес нахождения и инициатор проекта | Описание видов работ предусмотренных проектом благоустройства | Стоимость работ по благоустройству (в соответствии со сметой) | средства бюджета Ивановской области (%) | Средства бюджета Родниковского городского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | средства бюджета города (%) | Средства граждан, ИП и юридических лиц (%) |
| 1 | Благоустройство общественной территории ТОС «ул. 1 Борисоглебская, ул. 9 Января, пр. Победы, г. Родники, Ивановской области» | Устройство пешеходного тротуара | 1 288 198,45 (100%) | 869 999,84 (67,53616553%) | 418 198,61 | 244 958,14 (19,01555929) | 173 240,47 (13,4482762%) |
| 2 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №4, мкр. Машиностроитель, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории | 3 485 925,62 (100%) | 864 999,94 (24,8140675%) | 2 620 925,68 | 2 151 433,96 (61,7177242%) | 469 491,72 (13,4682083%) |
| 3 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №20А, ул. Мира, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории | 2 475 635,74 (100%) | 834 999,96 (33,72870856%) | 1 640 635,78 | 1 304 127,17 (52,67847563%) | 336 508,61 (13,5928145%) |
| 4 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №15, мкр. Шагова, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории | 1 299 879,27 (100%) | 869 999,86 (66,92928155%) | 429 879,41 | 255 068,05 (19,62244155%) | 174 811,36 (13,4482764%) |
| 5 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №15, мкр. Гагарина, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории | 2 929 065,32 (100%) | 834 999,93 (28,50738518%) | 2 094 065,39 | 1 695 922,98 (57,89980061%) | 398 142,41 (13,5928144%) |
| 6 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №14, ул. Рябикова, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории | 1 588 979,27 (100%) | 865 000,02 (54,43746388%) | 723 979,25 | 509 972,21 (32,09432745%) | 214 007,04 (13,4682082%) |
| 7 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №2, мкр. Гагарина, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 13 067 683,67 | 5 139 999,55 | 7 927 684,12 | 6 161 482,51 | 1 766 201,61 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес нахождения и инициатор проекта | Описание видов работ предусмотренных проектом благоустройства | Стоимость работ по благоустройству (в соответствии со сметой) | средства бюджета Ивановской области (%) | Средства бюджета Родниковского городского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | средства бюджета города | Средства граждан, ИП и юридических лиц (%) |
| Номинация «Местные инициативы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории ТОС «ул. Солнечная, ул. Лунная, ул. 4-я Куликовская, ул. Луговая, ул. Добровольская, ул. 5-я Борщевская, ул. 6-я Борщевская, ул. Школьная, г. Родники, Ивановской области» | Планировка территории с завозом песка, установка элементов детской игровой площадки. | 1 988 754,50 (100%) | 994 377,25 (50%) | 994 377,25 | 795 201,99 (39,98492468%) | 199 175,26 (10,0151%) |
| 2 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №4, мкр. 60 лет Октября, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории: укладка асфальта, установка бордюров. | 2 822 535,74 (100%) | 999 742,16 (35,42%) | 1 822 793,58 | 1 540 540,01 (54,58%) | 282 253,57 (10%) |
| 3 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №5, мкр. Гагарина, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории: укладка асфальта, установка бордюров, вырубка деревьев, устройство парковки | 1 913 547,82 (100%) | 999 828,74 (52,25%) | 913 719,08 | 722 364,31 (37,75%) | 191 354,78 (10%) |
| 4 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №13, №14, ул. Кирова, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории: асфальтирование территории, установка бордюров. | 1 758 294,85 (100%) | 999 942,28 (56,87%) | 758 352,57 | 582 523,07 (33,1299941%) | 175 829,50 (10%) |
| 5 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №5а, ул. Марии Ульяновой, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории: асфальтирование территории, вырубка деревьев, организация парковки, установка бордюров. | 2 915 584,15 (100%) | 999 753,81 (34,29%) | 1 915 830,34 | 1 624 271,93 (55,71%) | 291 558,41 (10%) |
| 6 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №4, мкр. Шагова, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории: укладка асфальта, установка бордюров. | 2 265 708,79 (100%) | 856 211,35 (37,79%) | 1 409 497,44 | 1 171 523,92 (51,87666636%) | 237 973,52 (10,779%) |
| 7 | Благоустройство дворовой территории ТОС «дом №11, мкр. Шагова, г. Родники, Ивановской области» | Благоустройство дворовой территории: укладка асфальта, устройство тротуара, установка бордюров. | 4 261 183,90 (100%) | 890 161,32 (20,89%) | 3 371 022,58 | 2 929 160,44 (68,77666673%) | 441 862,14 (10,3333%) |
| Итого: |  |  | 17 925 609,75 | 6 740 016,91 | 11 185 592,84 | 9 365 585,66 | 1 820 007,18 |
| Номинация «Светлый двор» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории в части установки уличного освещения по адресу: Ивановская область, г. Родники дома № 7, № 8 мкр. 60 Лет Октября | Благоустройство дворовой территории: установка уличного освещения. | 387 323,15 (100%) | 329 224,67 (85%) | 58 098,48 | 19 366,16 (50%) | 38 859,08 (10%) |
| 2 | Благоустройство дворовой территории в части установки уличного освещения по адресу: Ивановская область, г. Родники в районе домов № 7А, № 5А, № 5, № 3 ул. Рябикова и дома № 1А ул. Талалихина | Благоустройство дворовой территории: установка уличного освещения. | 524 515,85 (100%) | 445 838,47 (85%) | 78 677,38 | 26 225,79 (50%) | 52 451,59 (10%) |
| 3 | Благоустройство дворовой территории в части установки уличного освещения по адресу: Ивановская область, г. Родники дом № 1 ул. Трудовая | Благоустройство дворовой территории: установка уличного освещения. | 357 648,86 (100%) | 304 001,53 (85%) | 53 647,33 | 17 882,44 (50%) | 35 764,89 (10%) |
| 4 | Благоустройство дворовой территории в части установки уличного освещения по адресу: Ивановская область, г. Родники дома № 2, № 4, № 5А ул. М.Ульяновой | Благоустройство дворовой территории: установка уличного освещения. | 791 041,69 (100%) | 672 385,43 (85%) | 118 656,26 | 39 552,08 (50%) | 79 104,18 (10%) |
| Итого: |  |  | 2 060 529,55 | 1 751 450,10 | 309 079,45 | 103 026,47 | 206 052,98 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес нахождения и инициатор проекта | Описание видов работ предусмотренных проектом благоустройства | Стоимость работ по благоустройству (в соответствии со сметой) | средства бюджета Ивановской области (%) | Средства бюджета Родниковского городского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | средства бюджета города | Средства граждан, ИП и юридических лиц (%) |
| Номинация «Местные инициативы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий ТОС | Благоустройство дворовой, общественнойтерритории: | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
|  |  |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |

*Объем финансового обеспечения по годам реализации будет скорректирован после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на  организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение повышения комфортных условий проживания граждан | человек | - | Федеральная служба государственной статистики по Ивановской области |
| 2. | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | единица | DB=Oф*100%/Опл, где DB– показатель увеличения вовлечения населения в реализацию городской среды, Оф– доля охвата населения в реализацию городской среды Опл– численность населения по состоянию на 1 января, предшествующего отчетному года | Сведения территориального органа Федеральной статистики по Ивановской области |

Основные мероприятия муниципального проекта.

Реализация мероприятий  муниципального проекта осуществляется посредством выполнения работ по благоустройству территорий Родниковского городского поселения, в рамках проектов развития территорий, в рамках поддержки местных инициатив   и  прошедших конкурсный отбор.

Под проектом развития территории понимается проект благоустройства, посредством которого обеспечивается участие жителей города Родники в определении приоритетов расходования средств бюджета Родниковского городского поселения, поддержка реализации их инициатив по организации благоустройства территории, имеющих приоритетное значение для жителей.

Проектом благоустройства является комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по размещению объектов благоустройства (кроме разработки проектной документации по благоустройству территорий, создания, реконструкции, капитального ремонта объектов благоустройства, относящихся к объектам капитального строительства, приобретения объектов недвижимого имущества), предусмотренных правилами благоустройства территории Родниковского городского поселения, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Инициаторами проекта могут выступать инициативная группа граждан численностью не менее десяти граждан, достигших 16-летнего возраста  и проживающих на территории г. Родники, Орган территориального общественного самоуправления (далее – орган ТОС, ТОС).

Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования «Родниковский муниципальный район» подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования «Родниковский муниципальный район» или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Также возможно выявление мнения граждан по вопросу о поддержке проекта путем опроса граждан, сбора их подписей, если это предусмотрено нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Для участия в конкурсном отборе инициативных проектов инициативная группа граждан, ТОС направляет в Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (далее – Управление муниципального хозяйства) инициативный проект, с приложением документов и материалов согласно решению Совета муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от 27.01.2021 № 1 «Об инициативных проектах в муниципальном образовании «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 марта и завершаться не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Копии документов должны быть заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на инициативную группу, ТОС.

Управление муниципального хозяйства осуществляет отбор проектов развития территорий Родниковского городского поселения, в рамках поддержки местных инициатив, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».