ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Ивановской области

от  11.11.2022   № 1425

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения Родниковского  муниципального района»

В соответствии c постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 20.06.2022 г. № 786 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Родниковский муниципальный район» и муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 14.09.2022 г. № 1153  «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Родниковский муниципальный район» и муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 06.06.2022 г. № 715 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» и муниципальном образовании «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в целях совершенствования нормативного правового регулирования работы с государственными программами на территории Родниковского муниципального района, администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Родниковского  муниципального района» (прилагается).

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»  Василькова М.И.

Глава муниципального образования

# «Родниковский муниципальный район»  				А.В. Пахолков

Приложение к постановлению

администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

от  11.11.2022 № 1425

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства Родниковского  муниципального района»

### 1.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соколова Инна Юрьевна - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Родниковского муниципального района Караванов Алексей Алексеевич - директор МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района» Питев Алексей Андреевич – начальник Управления сельского хозяйства администрации Родниковского муниципального района |
| Срок реализации | 1 этап 2014 г.-2022 г. 2 этап 2023 г .- 2030 г. |
| Цели муниципальной программы | 1.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе. 2. Повышение уровня газификации Родниковского района природным газом. 3. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми. 4. Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 5. Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях. |
| Направления муниципальной программы | Направление 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Направление 2. «Развитие газификации Родниковского района» Направление 3. «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Родниковском районе Ивановской области» Направление 4. «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Объемы финансового обеспечения | 977 869 525,73 руб. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни Показатель «Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры» Показатель «Количество газифицированных сельских населенных пунктов природным газом» Показатель «Количество газифицированных природным газом котельных» Показатель «Уровень газификации Родниковского района» Показатель «Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми» Показатель «Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия» Показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2022 год | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы муниципального образования "Родниковский муниципальный район" "Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район»от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Повышение качества коммунальных услуг для потребителей |
| Цель муниципальной программы муниципального образования "Родниковский муниципальный район" "Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Повышение уровня газификации Родниковского района природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество газифицированных сельских населенных пунктов природным газом | ед. | 19 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район»от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Увеличение площади жилищного фонда обеспеченного газом |
| 2.2. | Количество газифицированных природным газом котельных | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район»от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Повышение качества коммунальных услуг для потребителей |
| 2.3. | Уровень газификации Родниковского района | Процент | 64 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район»от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Увеличение площади жилищного фонда обеспеченного газом |
| Цель муниципальной программы муниципального образования "Родниковский муниципальный район" "Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми | Процент | 40 | 40 | 40 | 68 | 68 | 68 | 80 | 80 | 100 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район»от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Повышение качества коммунальных услуг для потребителей |
| Цель муниципальной программы муниципального образования "Родниковский муниципальный район" "Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Улучшение жилищных условий не менее 6 сельским семьям, в том числе 4 молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Родниковского муниципального района |
| 4.2. | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Родниковского муниципального района |
| Цель муниципальной программы муниципального образования "Родниковский муниципальный район" "Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 48,2 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ед. | 46,8 | 46,9 | 47,2 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 31.03.2022 г. №25 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район»до 2030 года" | Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях |

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»» |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведомственный проект/ Муниципальный проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»» (Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству) |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |
| 1.1.1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Снижение процента уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2030 году на 3% по сравнению с 2022 годом. |  |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2 | Направление «Повышение уровня газификации Родниковского района природным газом» |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведомственный проект «Повышение уровня газификации Родниковского района природным газом» (Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству) |  |  |  |  |
|  | Администрация Родниковского муниципального района |  |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |
| 2.1.1. | Газификация сельских населенных пунктов природным газом | Увеличение количества газифицированных сельских населенных пунктов природным газом к 2030 году на 41 единицу по сравнению с 2022 годом. |  |  | Количество газифицированных сельских населенных пунктов природным газом |
| 2.1.2. | Перевод котельных на использование природного газа | Увеличение количества газифицированных природным газом котельных к 2030 году на 1 единицы по сравнению с 2022 годом. |  |  | Количество газифицированных природным газом котельных |
| 2.1.3. | Газификации Родниковского района | Увеличение процента газификации Родниковского района к 2030 году на 21% по сравнению с 2022 годом |  |  | Уровень газификации Родниковского района |
| 3. | Направление «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Родниковском районе Ивановской области» |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведомственный проект «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Родниковском районе Ивановской области» (Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству) |  |  |  |  |
|  | Администрация Родниковского муниципального района |  |  | Срок реализации: 2023-2030 г.г. |  |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для предоставления семьям с тремя и более детьми |  | Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми к 2030 году на 32% по сравнению с 2022 годом |  | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми |
| 4. | Направление «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведомственный проект «Комплексное развитие сельских территорий» (Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по экономике) |  |  |  |  |
|  | Администрация Родниковского муниципального района |  |  | Срок реализации: 2023-2030 г.г. |  |
| 4.1.1. | Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Родниковского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном |  | Улучшение жилищных условий не менее 6 сельским семьям, в том числе 4 молодых семей и молодых специалистов |  | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия |
| 4.1.1. | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Родниковского муниципального района |  | Повышение к 2030 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 48,2 процентов |  | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |

- Параметры финансового обеспечения реализации
муниципальной программы муниципальной программы   
 «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Родниковского  муниципального района», руб.

| N | Наименование подпрограммы/Источник ресурсного обеспечения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа, всего |  | 77 358 901,48 | 81 069 269,24 | 607 731 914,00 | 107 349 860,71 | 71 164 261,34 | 33 195 318,96 | 0,00 | 0,00 | 977 869 525,73 |
| районный бюджет |  | 18 917 713,86 | 8 413 059,88 | 19 616 406,05 | 10 195 330,62 | 2 930 002,86 | 295 318,96 | 0,00 | 0,00 | 60 367 832,23 |
| средства бюджетов поселений |  | 0,00 | 1 223 289,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 289,79 |
| областной бюджет |  | 58 441 187,62 | 71 432 919,57 | 157 721 107,95 | 49 405 830,09 | 53 134 258,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 135 303,71 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 395 344 400,00 | 38 848 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 193 100,00 |
| внебюджетное финансирование |  | 0,00 | 0,00 | 35 050 000,00 | 8 900 000,00 | 15 100 000,00 | 32 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 950 000,00 |
| 1 | Ведомственный проект "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 6 526 573,04 | 3 343 434,84 | 22 540 131,79 | 24 189 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 599 613,67 |
|  | районный бюджет | 730 256,19 | 641 264,37 | 10 095 131,79 | 9 189 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 656 126,35 |
|  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 1 223 289,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 289,79 |
|  | областной бюджет | 5 796 316,85 | 1 478 880,68 | 12 445 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720 197,53 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ведомственный проект "Развитие газификации Родниковского района" | 53 204 560,54 | 77 620 768,18 | 63 496 794,28 | 15 299 821,15 | 55 930 798,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 552 742,55 |
|  | районный бюджет | 3 124 689,77 | 7 666 729,29 | 4 264 680,71 | 764 991,06 | 2 796 539,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 617 630,75 |
|  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 50 079 870,77 | 69 954 038,89 | 59 232 113,57 | 14 534 830,09 | 53 134 258,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 935 111,80 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ведомственный проект "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Родниковском районе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ведомственный проект "Комплексное развитие сельских территорий" | 17 627 767,90 | 105 066,22 | 382 864 187,53 | 8 939 965,56 | 15 233 462,94 | 33 195 318,96 | 0,00 | 0,00 | 457 965 769,11 |
|  | районный бюджет | 15 062 767,90 | 105 066,22 | 3 288 762,15 | 39 965,56 | 133 462,94 | 295 318,96 | 0,00 | 0,00 | 18 925 343,73 |
|  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 2 565 000,00 | 0,00 | 32 703 625,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 268 625,38 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 311 821 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 821 800,00 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 35 050 000,00 | 8 900 000,00 | 15 100 000,00 | 32 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 950 000,00 |
| 5 | Муниципальный проект "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 0,00 | 0,00 | 138 830 800,40 | 58 920 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 751 400,40 |
|  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 967 831,40 | 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 731,40 |
|  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 53 340 369,00 | 19 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 211 369,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 83 522 600,00 | 38 848 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 371 300,00 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальных программ

С 2014 года  до 2022 года  на территории Родниковского муниципального района реализовывалась муниципальная программа  «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Родниковского муниципального района», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 26.11.2013 г. № 1538.

В рамках данной программы реализовывались следующие подпрограммы:

1) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Родниковского района». За указанный период было освоено 17,68  млн. рублей, из них   12,3  млн. рублей средства бюджета Ивановской области. На эти средства были выполнены  мероприятия:

- Строительство модульной угольной котельной в селе Юдинка Каминского сельского поселения;

- Ремонт объектов водоснабжения в сельских населенных пунктов   Родниковского муниципального района;

-  Разработка Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений;

- Замена отработавшего свой срок службы оборудования на системах жизнеобеспечения на котельной с. Постнинский (Приобретение оборудования для ремонта на объекте теплоснабжения - котельной в с. Постнинский, ул. Школьная, стр. 24К)

Продолжение реализации  мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  в 2023-2030 годах (Ведомственный  проект - Приложение №1 к муниципальной программе, Муниципальный  проект - Приложение №5 к муниципальной программе)    приведет к улучшению  состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг населению, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Успешное выполнение мероприятий ведомственного проекта к 2030 году будет способствовать:

- снижению износа объектов коммунальной инфраструктуры с 51 до 48%;

2) «Развитие газификации Родниковского района». С 2016 года  было освоено 84,06 млн. рублей, из них 79,76 млн. руб. средства бюджета Ивановской области. На эти средства были выполнены следующие мероприятия:

- Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода для газификации улиц с. Каминский Родниковского района Ивановской области;

- Разработка проектной  документации на строительство распределительного  газопровода для газификации улиц  д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острецово,  д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кощеево  Родниковского района Ивановской области;

- Начато строительство распределительного газопровода для газификации улиц  с. Каминский Родниковского района Ивановской области;

- Начато строительство распределительного газопровода для газификации улиц  д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острецово, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кощеево Родниковского района Ивановской области.

В результате продолжения  реализации ведомственного проекта по  газификации  Родниковского района  за период 2022-2030 годы  (Ведомственный проект - Приложение №2 к муниципальной программе) на территории Родниковского муниципального района  уровень газификации Родниковского района природным газом увеличится с 64 процентов в 2023 году до 85  процентов в 2030 году.

Повышение уровня газификации жилого фонда и коммунального хозяйства будет способствовать улучшению качества жизни населения Родниковского района, снижению затрат на отопление жилых домов и обеспечение других бытовых нужд.

Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования инвестиционных площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства. Это будет способствовать увеличению привлекательности периферийных территорий Родниковского района для хозяйственного развития и инвестиций.

3) «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Родниковском районе Ивановской области». В 2022 году были проведены мероприятия по корректировке  проектно-сметной документации  по объекту: «Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области» на общую сумму 9,44 млн. руб., в том числе  за счет средств бюджета Ивановской области в размере 95%  и бюджета Родниковского городского поселения в размер 5 %. Так же   получено положительное заключение государственной экспертизы на  данную проектную документацию.

Работы  по созданию  инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области начнутся после выделения необходимого финансирования.

Реализация  данных мероприятий  начиная с 2023 года    (Ведомственный проект - Приложение №3 к муниципальной программе)  позволит обеспечить инженерной инфраструктурой все земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, к окончанию 2030 года.

Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на земельных участках , предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми и будет способствовать улучшению качества жизни.

4) «Устойчивое развитие сельских территорий в Родниковском муниципальном районе Ивановской области» В 2015 году проведены мероприятия по реконструкции локальных водопроводных сетей в д. Тайманиха Введены в эксплуатацию водопроводные сети протяженностью 5,377 км. Освоено средств из бюджетов всех уровней на сумму 24,37 млн. руб. В 2019 году в рамках мероприятий подпрограммы одной семье, проживающей в сельской местности на территории Каминского сельского поселения предоставлена социальная выплата в сумме 1,66 тыс. рублей, введено в эксплуатацию 108 кв. метра нового жилья. 2019 году проведены мероприятия по газификации деревни Березники, введены в эксплуатацию 0,982 км газовых сетей, что позволило обеспечить сетевым газом 8 домов сельских жителей. Общая сумма затрат по газификации составили 1432,64 тыс. руб.

За 2019-2020 годы были выделены бюджетные средства для разработки ПСД на объект «Строительство водопроводных сетей с. Сосновец Родниковского муниципального района» протяженностью 2,5 км  в сумме 2569,169 тыс. рублей. В 2019 году на объект «Строительство плоскостного спортивного сооружения  в с. Болотново Родниковского муниципального района» в сумме 518,448 тыс.рублей.

ПСД подготовлены и прошли государственную экспертизу в 2019 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».

С 2020 года действует  подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Родниковском муниципальном районе», с 2023 года  - ведомственный проект «Комплексное развитие сельских территорий» (Ведомственный проект - Приложение №4 к муниципальной программе), направленный на улучшение качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.

Для привлечения кадров  в сельскую местность необходимо решить ряд вопросов, а именно обеспечить доступность жилья для жителей, работающих и проживающих в сельской местности. Обеспечение сельских территорий объектами инженерной и социальной инфраструктуры.

В период 2023-2030 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 28,1 км в сельских поселениях Родниковского муниципального района. Улучшить жилищные условий 7 сельским семьям, в том числе 5 молодых семьи и молодых специалистов.

В 2023 году  были выделены бюджетные средства для разработки ПСД на объекты по строительству водопроводных сетей д. Хмельники, с. Острецово, с. Никульское  Родниковского муниципального района. А так же на строительство плоскостного спортивного сооружения  с. Постнинский, с. Филисово, с. Каминский Родниковского муниципального района.

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <33> | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения | Ответственный за сбор данных по показателю <34> | Реквизиты акта | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процент | 01.01.2023 - 31.12.2030 | Значение показателя определяется на основе информации о результатах деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства Родниковского района и рассчитывается по формуле: V = (1 - А / В) x 100, где: А - остаточная стоимость основных фондов теплоэнергетического (водопроводно-канализационного) хозяйства, руб.; В - стоимость основных фондов теплоэнергетического (водопроводно-канализационного) хозяйства, руб. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Ежегодное предоставление организациями в Управление жилищно-коммунального хозяйства | Объекты коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | До 01 марта года следующего за отчетным |
| 2. | Количество газифицированных сельских населенных пунктов природным газом | единиц | 01.01.2023 - 31.12.2030 | Источником информации о количестве газифицированных сельских населенных пунктов природным газом является газоснабжающая организация | Количество газифицированных сельских населенных пунктов природным газом | Ежегодное предоставление организациями в Управление жилищно-коммунального хозяйства | Населенные пункты | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | До 01 марта года следующего за отчетным |
| 3. | Количество газифицированных природным газом котельных | единиц | 01.01.2023 - 31.12.2030 | Источником информации о количестве газифицированных природным газом котельных являются теплоснабжающие организация | Количество газифицированных природным газом котельных | Ежегодное предоставление организациями в Управление жилищно-коммунального хозяйства | Котельные, обеспечивающие тепловой энергией население и социальную сферу | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | До 01 марта года следующего за отчетным |
| 4 | Уровень газификации Родниковского района | процент | 01.01.2023 - 31.12.2030 | Для расчета уровня газификации населения используются статистические данные, полученные от газораспределительных, теплоснабжающих и энергосбытовых организаций | Уровень газификации населения | Ежегодное предоставление организациями в Управление жилищно-коммунального хозяйства | Квартиры и жилые дома Родниковского района | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Приказ Минэнерго России от 02.04.2019 N 308 "Об утверждении Методики расчета показателей газификации" | До 01 марта года следующего за отчетным |
| 5. | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми | Процент | 01.01.2023 - 31.12.2030 | Определяется следующим образом: И1 = ЗУо : ЗУ х 100%, где ЗУо - количество земельных участков для предоставления семьям с тремя и более детьми, обеспеченных инженерной инфраструктурой (единиц); ЗУ - количество земельных участков для предоставления семьям с тремя и более детьми (единиц); Значения ЗУо, ЗУ определяются по отчетным данным МКУ УКС | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми | Периодическая отчетность | Земельные участки, предоставленные семьям с тремя и более детьми | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | До 01 марта года следующего за отчетным |
| 6. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | Процент | 01.01.2023 - 31.12.2030 | Определяется как отношение общей площади жилых помещений оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, ко всей общей площади жилых помещений всего жилищного фонда на конец года | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | Периодическая отчетность | Площадь жилых помещений оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами | Управление сельского хозяйства | Приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития РФ 30.07.2021 (ред. от 17.12. 2021) № 464 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством" | До 01 марта года следующего за отчетным |
| 7. | Доля населения, обеспечен-ного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | 01.01.2023 - 31.12.2030 | Расчет целевого показателя проводится по формуле: N=A/A1*100%, где N - доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; A1 - количество населения, снабжаемого качественной питьевой водой в соответствии с критериями, определенными в п. 3.7 методики, человек; A - общее количество населения, обеспеченного питьевым водоснабжением, человек. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Ежегодное предоставление расчетных данных территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в отдел экономического развития и торговли, ежегодное предоставление организациями в Управление жилищно-коммунального хозяйства | Численность сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, наличие систем центрального водоснабжения в сельской местности | Управление сельского хозяйства | "МР 2.1.4.0266-21. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.11.2021) | До 01 марта года следующего за отчетным |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Обеспечение услугами жилищно- коммунального

хозяйства Родниковского  муниципального района»

Ведомственный проект

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 2023 | 2030 |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |  |
| Руководитель проекта | Соколова Инна Юрьевна |  | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |  |
| Администратор проекта | Кропалова Любовь Салмановна |  | Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Родниковского муниципального района |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района» |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

#### Цель проекта – «Снижение  уровня  износа   объектов  коммунальной инфраструктуры и  повышение  эффективности  управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2022 год | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | да |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период <1>, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Созданы (обновлены) системы коммунальной инфраструктуры (системы в целом или ее части) и (или) разработаны проектные документации, из них | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |
| 1.1 | - объектов теплоснабжения | шт. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |
| 3. | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения поселений | чел. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение оборудования для технического перевооружения системы теплоснабжения — здания котельной, Ивановская область, Родниковский район, село Парское | 5 996 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 123,00 |
|  | - областной бюджет | 5 696 316,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 696 316,85 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 299 806,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 806,15 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Приобретение оборудования для технического перевооружения системы теплоснабжения — здания котельной, Ивановская область, город Родники, ул. Зои Космодемьянской, д. 1А | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 12 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 445 000,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение оборудования для технического перевооружения системы теплоснабжения — здания котельной, Ивановская область, Родниковский район, село Филисово, ул. Молодежная, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 789 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 789 474,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 474,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 4 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669 000,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 4 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669 000,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт системы водоснабжения д. Малые Ломы Родниковского муниципального района, д. Межи Родниковского муниципального района | 21 600,00 | 1 556 716,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 316,51 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 1 478 880,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 880,68 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 21 600,00 | 77 835,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 435,83 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Ремонт системы водоснабжения - сельских населенных пунктов Родниковского муниципального района | 21 600,00 | 282 417,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 017,06 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 21 600,00 | 282 417,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 017,06 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселений |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.1. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1. | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 10 800,00 | 1 223 289,79 | 4 171 131,79 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 405 221,58 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 10 800,00 | 0,00 | 4 171 131,79 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 181 931,79 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 1 223 289,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 289,79 |
| 5. | Ремонт общественных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.1. | Ремонт общественных колодцев в сельских населенных пунктах | 149 200,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 200,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 149 200,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 200,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Устройство колодца по адресу: д. Куделино, ул. Зеленая, между домами д. 7 и д. 9 | 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 263,16 |
|  | - областной бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 5 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263,16 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Устройство колодца по адресу: д. Овинцы | 221 986,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 986,88 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 221 986,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 986,88 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Устройство колодца по адресу: д. Коево | 0,00 | 160 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 350,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 160 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 350,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Устройство колодца по адресу: д. Тушиха | 0,00 | 120 661,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 661,48 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 120 661,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 661,48 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Устройство колодцев по адресу: д. Шевригино, д. Юдинка (расходы на исполнение судебных актов) | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту, в том числе: |  | 6 526 573,04 | 3 343 434,84 | 22 540 131,79 | 24 189 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 599 613,67 |
|  | - областной бюджет | 5 796 316,85 | 1 478 880,68 | 12 445 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720 197,53 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 730 256,19 | 641 264,37 | 10 095 131,79 | 9 189 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 656 126,35 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 1 223 289,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 289,79 |

Приложение №1

к паспорту ведомственного проекта

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат: Созданы (обновлены) системы коммунальной инфраструктуры (системы в целом или ее части) и (или) разработаны проектные документации объектов теплоснабжения | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1. | Мероприятие: Приобретение оборудования для технического перевооружения системы теплоснабжения — здания котельной, Ивановская область, Родниковский район, село Парское | 2023 | 2023 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Контрольная точка: заключение контракта на Приобретение оборудования для технического перевооружения системы теплоснабжения — здания котельной, Ивановская область, Родниковский район, село Парское | 2023 | 2023 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.2. | Мероприятие: Приобретение оборудования для технического перевооружения системы теплоснабжения — здания котельной, Ивановская область, город Родники, ул. Зои Космодемьянской, д. 1А | 2025 | 2025 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.2.1. | Контрольная точка: заключение контракта на Приобретение оборудования для технического перевооружения системы теплоснабжения — здания котельной, Ивановская область, город Родники, ул. Зои Космодемьянской, д. 1А | 2025 | 2025 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.3. | Мероприятие: Приобретение оборудования для модернизации системы теплоснабжения — здания котельной, Ивановская область, Родниковский район, село Филисово, ул. Молодежная, д. 17 | 2026 | 2026 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.3.1. | Контрольная точка: заключение контракта на Приобретение оборудования для модернизации системы теплоснабжения — здания котельной, Ивановская область, Родниковский район, село Филисово, ул. Молодежная, д. 17 | 2026 | 2026 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2. | Результат: Созданы (обновлены) системы коммунальной инфраструктуры (системы в целом или ее части) и (или) разработаны проектные документации объектов водоснабжения | 2024 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1. | Мероприятие: Ремонт системы водоснабжения сельских населенных пунктов Родниковского муниципального района | 2024 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1.1. | Контрольная точка: Заключение контрактов на ремонт систем водоснабжения сельских населенных пунктов Родниковского муниципального района | 2024 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.2. | Мероприятие: Устройство колодцев в сельских населенных пунктах Родниковского района | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.2.1 | Контрольная точка: заключение муниципального контракта на устройство колодца | 2023 | 2023 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 3. | Результат: Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселений | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 3.1. | Мероприятие: Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселений | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 3.1.1. | Контрольная точка: Утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений | 2023 | 2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Обеспечение услугами жилищно- коммунального

хозяйства Родниковского  муниципального района»

Ведомственный  проект

«Развитие газификации Родниковского района»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | Развитие газификации Родниковского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие газификации Родниковского района |  | Срок реализации проекта | 2023 | 2030 |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |  |
| Руководитель проекта | Караванов Алексей Алексеевич |  | Директор МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района |  |  |
| Администратор проекта | Караванов Алексей Алексеевич |  | Директор МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района» |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

#### Цель проекта – «Повышение  уровня  газификации  Родниковского района природным газом»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2022 год | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Количество газифицированных сельских населенных пунктов природным газом | ед. | 19 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | да |
| 2 | Количество газифицированных природным газом котельных | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | да |
| 3 | Уровень газификации Родниковского района | Процент | 64 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | да |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период <1>, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Газификация Родниковского района природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газификация сельских населенных пунктов природным газом | ед. | 19 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |
| 2. | Перевод котельных на использование природного газа | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Всего руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Газификация Родниковского района природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газификация сельских населенных пунктов природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 38 564 838,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38 564 838,710 |
|  | - областной бюджет | 36 636 596,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36 636 596,770 |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 1 928 241,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 928 241,940 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острецово, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кощеево Родниковского района Ивановской области | 14 639 721,830 | 54 833 021,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69 472 743,310 |
|  | - областной бюджет | 13 443 274,000 | 52 091 370,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65 534 644,410 |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 1 196 447,830 | 2 741 651,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 938 098,900 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Строительство разводящего газопровода по фасадам многоквартирных домов с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 0,000 | 9 400 947,370 | 3 838 444,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 239 392,350 |
|  | - областной бюджет | 0,000 | 8 930 900,000 | 3 646 522,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 577 422,720 |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,000 | 470 047,370 | 191 922,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 661 969,630 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Строительство разводящего газопровода по фасадам многоквартирных домов с. Острецово, д. Юдинка, д Горкино Родниковского района Ивановской области | 0,000 | 4 090 526,320 | 1 468 773,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 559 299,920 |
|  | - областной бюджет | 0,000 | 3 886 000,000 | 1 395 334,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 281 334,920 |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,000 | 204 526,320 | 73 438,680 | 0,000 |  |  |  |  | 277 965,000 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода от д. Юдинка до с. Михайловское, распределительного и фасадного газопровода в селе Михайловское Родниковского района Ивановской области | 0,000 | 0,000 | 6 500 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 500 000,000 |
|  | - областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 6 175 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 175 000,000 |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 325 000,000 | 0,000 |  |  |  |  | 325 000,000 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Перевод котельных на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой блочно-модульной котельной №2 с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 0,000 | 5 311 335,240 | 5 258 221,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 569 557,120 |
|  | - областной бюджет | 0,000 | 5 045 768,480 | 4 995 310,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 041 079,270 |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,000 | 265 566,760 | 262 911,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 528 477,850 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Строительство газовой блочно-модульной котельной №2 с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 0,000 | 0,000 | 45 284 152,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45 284 152,780 |
|  | - областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 43 019 945,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43 019 945,140 |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 2 264 207,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 264 207,640 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство блочно модульной газовой котельной в с. Острецово" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 299 821,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 299 821,150 |
|  | - областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 534 830,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 534 830,093 |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 764 991,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 764 991,058 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Строительство по объекту: "Строительство блочно модульной газовой котельной в с. Острецово" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55 930 798,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55 930 798,400 |
|  | - областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53 134 258,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53 134 258,481 |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 796 539,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 796 539,919 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы на реализацию мероприятий по газификации сельских населенных пунктов | 0,000 | 3 984 937,770 | 1 147 201,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 132 138,810 |
|  | - областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,000 | 3 984 937,770 | 1 147 201,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 132 138,810 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по проекту, в том числе: |  | 53 204 560,540 | 77 620 768,180 | 63 496 794,280 | 15 299 821,150 | 55 930 798,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 265 552 742,550 |
|  | - областной бюджет | 50 079 870,770 | 69 954 038,890 | 59 232 113,570 | 14 534 830,093 | 53 134 258,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 246 935 111,804 |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 3 124 689,770 | 7 666 729,290 | 4 264 680,710 | 764 991,058 | 2 796 539,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 617 630,747 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение №1

к паспорту ведомственного проекта

«Развитие газификации Родниковского района»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат: Газификация сельских населенных пунктов природным газом | 2023 | 2030 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1. | Мероприятие: Строительство распределительного газопровода для газификации улиц с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 2023 | 2023 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию распределительного газопровода для газификации улиц с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 2023 | 2023 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.2. | Мероприятие: Строительство распределительного газопровода для газификации улиц д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острецово, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кощеево Родниковского района Ивановской области | 2023 | 2024 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.2.1. | Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию распределительного газопровода для газификации улиц д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острецово, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кощеево Родниковского района Ивановской области | 2024 | 2024 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.3. | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на строительство разводящего газопровода по фасадам многоквартирных домов с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 2022 | 2022 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.3.1. | Контрольная точка: Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство разводящего газопровода по фасадам многоквартирных домов с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 2022 | 2023 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.4. | Мероприятие: Строительство разводящего газопровода по фасадам многоквартирных домов с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 2024 | 2024 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.4.1. | Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию разводящего газопровода по фасадам многоквартирных домов с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 2024 | 2024 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.5. | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на строительство разводящего газопровода по фасадам многоквартирных домов с. Острецово, д. Юдинка, д Горкино Родниковского района Ивановской области | 2022 | 2023 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.5.1. | Контрольная точка: Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство разводящего газопровода по фасадам многоквартирных домов с. Острецово, д. Юдинка, д Горкино Родниковского района Ивановской области | 2022 | 2023 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.6. | Мероприятие: Строительство разводящего газопровода по фасадам многоквартирных домов с. Острецово, д. Юдинка, д Горкино Родниковского района Ивановской области | 2024 | 2024 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.6.1. | Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию разводящего газопровода по фасадам многоквартирных домов с. Острецово, д. Юдинка, д Горкино Родниковского района Ивановской области | 2024 | 2024 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.7. | Мероприятие: Разработка проектно-сметной проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода от д. Юдинка до с. Михайловское, распределительного и фасадного газопровода в селе Михайловское Родниковского района Ивановской области | 2025 | 2025 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.7.1 | Контрольная точка: Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода от д. Юдинка до с. Михайловское, распределительного и фасадного газопровода в селе Михайловское Родниковского района Ивановской области | 2025 | 2025 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 2. | Результат: Перевод котельных на использование природного газа | 2024 | 2030 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1. | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых БМК с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 2024 | 2024 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1.1. | Контрольная точка: Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газовых БМК с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 2025 | 2025 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.2 | Мероприятие: Строительство газовых БМК с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 2025 | 2025 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.2.1. | Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию газовых БМК с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 2025 | 2025 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 3. | Результат: Перевод котельных на использование природного газа | 2026 | 2030 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 3.1. | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно модульной газовой котельной в с. Острецово | 2026 | 2026 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 3.1.1. | Контрольная точка: Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство блочно модульной газовой котельной в с. Острецово | 2026 | 2026 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 3.2 | Мероприятие: Строительство блочно модульной газовой котельной в с. Острецово | 2027 | 2027 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 3.2.1. | Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию блочно модульной газовой котельной в с. Острецово | 2027 | 2027 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Обеспечение услугами жилищно- коммунального

хозяйства Родниковского  муниципального района»

Ведомственный  проект

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Родниковском районе Ивановской области»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Родниковском районе Ивановской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Родниковском районе Ивановской области |  | Срок реализации проекта | 2023 | 2030 |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |  |
| Руководитель проекта | Караванов Алексей Алексеевич |  | Директор МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района |  |  |
| Администратор проекта | Караванов Алексей Алексеевич |  | Директор МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства Родниковского муниципального района» |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

#### Цель проекта – «Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2022 год | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми | Процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 68 | 68 | 80 | 80 | 100 | да |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период <1>, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для предоставления семьям с тремя и более детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми | Процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 68 | 68 | 80 | 80 | 100 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для предоставления семьям с тремя и более детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в районе ул. Зои Космодемьянской г. Родники и в д. Малышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в районе ул. Зои Космодемьянской г. Родники и в д. Малышево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Экспертиза проектно-сметной документации по строительству объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в районе ул. Зои Космодемьянской г. Родники и в д. Малышево Родниковского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения земельных участков, расположенных в районе ул. Зои Космодемьянской г. Родники и в д. Малышево Родниковского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в районе ул. Зои Космодемьянской г. Родники и в д. Малышево Родниковского района. Ввод объектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в с. Мелечкино Родниковского района Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в с. Мелечкино Родниковского района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Экспертиза проектно-сметной документации по строительству объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в с. Мелечкино Родниковского района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения земельных участков, расположенных в с. Мелечкино Родниковского района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, расположенным в с. Мелечкино Родниковского района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №1

к паспорту ведомственного проекта

«Обеспечение инженерной инфраструктурой

земельных участков, предназначенных для бесплатного

предоставления семьям с тремя и более детьми,

в Родниковском районе Ивановской области»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат: Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области | 2022 | 2030 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.2. | Мероприятие: Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области | 2022 | 2030 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.2.1. | Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области» | 2022 | 2030 | Администрация Родниковского муниципального района | Отчет о реализации мероприятия |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Обеспечение услугами жилищно- коммунального

хозяйства Родниковского  муниципального района»

Ведомственный  проект

«Комплексное развитие сельских территорий»

(актуализация)

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | Комплексное развитие сельских территорий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Комплексное развитие сельских территорий (КРСТ) |  | Срок реализации проекта | 2023 | 2030 |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |  |
| Руководитель проекта | Питев Алексей Андреевич |  | Начальник Управления сельского хозяйства администрации Родниковского муниципального района Ивановской области |  |  |
| Администратор проекта | Питев Алексей Андреевич |  | Начальник Управления сельского хозяйства администрации Родниковского муниципального района Ивановской области |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района» |  |  |
|  | 2. | Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Родниковского муниципального района» |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

| - Улучшение жилищных условий не менее 6 сельским семьям, в том числе 4 молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2022 год | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | да |
| 2 | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | да |
| - Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 48,2 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ед. | 46,8 | 46,9 | 47,2 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | да |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период <1>, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  | Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Родниковского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности - всего | кв.м | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Соответствие результатов цели задачам проекта | Количественный | да |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Соответствие результатов цели задачам проекта | Количественный | да |
| 2. | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельской агломерации Родниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | Количественный | да |
| 2.2 | Увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Соответствие результатов цели задачам проекта | Количественный | да |
| 2.3 | Строительство локальных водопроводов | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | Количественный | да |
| 2.4. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | Соответствие результатов цели задачам проекта | Количественный | да |
| 3. | Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и оснащение здания, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | Количественный | да |
| 3.2. | Количество обучающихся, получающих общедоступное и общее образование в муниципальных образовательных организациях, отвечающих современным требованиям. | человек | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | Количественный | да |
| 4 | Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях Родниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность на сельских территориях, вновь построенных и приведенных в соответствии с нормативными требованиями автомобильных дорог общего пользовании, введенных (переданных) в эксплуатацию | км. | 0 | 0 | 0 | 0,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | Количественный | да |

#### 4.Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельской агломерации Родниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство плоскостных спортивных сооружений | 1 366 149,62 | 7 871,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 021,51 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет | 1 366 149,62 | 7 871,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 021,51 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Строительство локальных сетей водоснабжения | 12 078 211,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 078 211,74 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - региональный бюджет | 2 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 000,00 |
|  | - районный бюджет | 9 513 211,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 513 211,74 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Строительство здания Никульского сельского Дома культуры МУК «Районное социально-культурное объединение» | 3 513 868,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 868,42 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет | 3 513 868,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 868,42 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Капитальный ремонт здания филиала МКДОУ д/с о/в № 12 « Звездочка» детского сада «Зоренька» | 669 538,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 538,12 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет | 669 538,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 538,12 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Капитальный ремонт муниципального учреждения "Родниковский молодежно-спортивный центр", расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Родники, пер. Школьный, 7 | 0,00 | 0,00 | 193 848 056,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 848 056,21 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 158 071 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 071 500,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 596 681,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 681,82 |
|  | - районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 79 874,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 874,39 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 34 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 100 000,00 |
| 1.7. | Капитальный ремонт Сосновского СД МУК "Районное социально-культурное объединение | 0,00 | 97 194,33 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 194,33 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет | 0,00 | 97 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 194,33 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Капитальный ремонт здания МАУ ДО "Центр детского творчества" по адресу: Ивановская область, г.Родники, ул.Народная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 233 462,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 233 462,94 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 462,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 462,94 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 |
| 1.9 | Капитальный ремонт районного Дома культуры "Лидер" муниципального учреждения культуры "Районное социально-культурное объединение", расположенного по адресу: Ивановская область, г.Родники, мкр. Шагова, д.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 939 965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 939 965,56 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 965,56 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| Капитальный ремонт и оснащение зданий общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Капитальный ремонт здания МБОУ ЦГ СШ по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, пл. Ленина, д. 10/6 | 0,00 | 0,00 | 95 744 586,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 744 586,63 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 74 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 635 500,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 20 055 485,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 055 485,81 |
|  | - районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 053 600,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 600,82 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания МБОУ ЦГ СШ, расположенному по адресу г. Родники, ул. Советская 2а | 0,00 | 0,00 | 82 215 579,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 215 579,69 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 70 674 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 674 100,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 10 966 157,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 966 157,75 |
|  | - районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 575 321,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 321,94 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Капитальный ремонт здания МБОУ СШ №4 , расположенного по адресу г. Родники, мкр.Южный, д.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 195 318,96 | 0,00 | 0,00 | 33 195 318,96 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 318,96 | 0,00 | 0,00 | 295 318,96 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900 000,00 |
| 2.3. | Осуществление строительного контроля и авторского надзора | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Родниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Никульское от ул. Центральной до ул. Веселая | 0,00 | 0,00 | 9 856 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 856 965,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 8 440 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 700,00 |
|  | - региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 300,00 |
|  | - районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 380 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 965,00 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| Итого по проекту: |  | 17 627 767,90 | 105 066,22 | 382 864 187,53 | 8 939 965,56 | 15 233 462,94 | 33 195 318,96 | 0,00 | 0,00 | 457 965 769,11 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 311 821 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 821 800,00 |
|  | - региональный бюджет | 2 565 000,00 | 0,00 | 32 703 625,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 268 625,38 |
|  | - районный бюджет | 15 062 767,90 | 105 066,22 | 3 288 762,15 | 39 965,56 | 133 462,94 | 295 318,96 | 0,00 | 0,00 | 18 925 343,73 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 35 050 000,00 | 8 900 000,00 | 15 100 000,00 | 32 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 950 000,00 |

#### 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид документа | утвердивший орган | дата | номер | наименование | методика расчета |
| 1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | Процент | Приказ | Федеральная служба государственной статистики Министерства экономического развития РФ | 30.07.2021 (ред. От 17.12. 2021) | 464 | "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством" | Определяется как отношение общей площади жилых помещений оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, ко всей общей площади жилых помещений всего жилищного фонда на конец года |
| 2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | Методичес-кие рекомен-дации | Главный государствен-ный санитарный врач РФ | 10.11. 2021 | МР 2.1.4.0266-21 | 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.11.2021) | Расчет целевого показателя проводится по формуле: N=A/A1*100%, где N - доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; A1 - количество населения, снабжаемого качественной питьевой водой в соответствии с критериями, определенными в п. 3.7 методики, человек; A - общее количество населения, обеспеченного питьевым водоснабжением, человек. |

Приложение №1

к паспорту ведомственного проекта

«Комплексное развитие сельских территорий»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат: Улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности | 2023 | 2030 | Управление сельского хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1. | Мероприятие: Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | 2023 | 2030 | Управление сельского хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Контрольная точка: Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | 2023 | 2030 | Управление сельского хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2. | Результат: Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 2023 | 2030 | Управление сельского хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1. | Мероприятие: Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | 2023 | 2030 | Управление сельского хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1.1. | Контрольная точка: Увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 2023 | 2030 | Управление сельского хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 3. | Результат: Качественное водоснабжение сельских территорий | 2023 | 2030 | Управление сельского хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 3.1. | Мероприятие: Строительство локальных водопроводов | 2023 | 2030 | Управление сельского хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |
| 3.1.1 | Контрольная точка: Уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой | 2023 | 2030 | Управление сельского хозяйства | Отчет о реализации мероприятия |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Обеспечение услугами жилищно- коммунального

хозяйства Родниковского  муниципального района»

Муниципальный  проект

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 2023 | 2030 |
| Куратор проекта | Васильков Михаил Игоревич |  | Заместитель Главы администрации Родниковского муниципального района по ЖКХ и строительству |  |  |
| Руководитель проекта | Караванов Алексей Алексеевич |  | Директор МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района |  |  |
| Администратор проекта | Караванов Алексей Алексеевич |  | Директор МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района» |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

#### Цель проекта – «Снижение  уровня  износа   объектов  коммунальной инфраструктуры и  повышение  эффективности  управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2022 год | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | да |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период <1>, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Созданы (обновлены) системы коммунальной инфраструктуры (системы в целом или ее части) и (или) разработаны проектные документации, из них | шт. | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |
| 1.1. | - объектов водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие результатов цели задачам проекта | количественный | да |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водопроводных сетей с. Острецово Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 52 711 354,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 711 354,48 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 20 251 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 251 156,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 31 711 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 711 800,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 748 398,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 398,48 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство водопроводных сетей с. Сосновец Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 61 731 647,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 731 647,72 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 23 719 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 719 674,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 37 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 138 800,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 873 173,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 173,72 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Строительство водопроводных сетей с. Никульское Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 24 387 798,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 387 798,20 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 9 369 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 369 539,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 14 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 672 000,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 346 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 259,20 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство водопроводных сетей д. Хмельники Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 920 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 920 600,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 871 000,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 848 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 848 700,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 900,00 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 138 830 800,40 | 58 920 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 751 400,40 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 53 340 369,00 | 19 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 211 369,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 83 522 600,00 | 38 848 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 371 300,00 |
|  | - бюджет Родниковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 1 967 831,40 | 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 731,40 |
|  | - бюджет муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №1

к паспорту ведомственного проекта

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат: Созданы (обновлены) системы коммунальной инфраструктуры (системы в целом или ее части) и (или) разработаны проектные документации объектов водоснабжения | 2025 | 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района» | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1. | Мероприятие: Строительство водопроводных сетей сельских населенных пунктов Родниковского муниципального района | 2025 | 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района» | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1.1. | Контрольная точка: Заключение контрактов на строительство водопроводных сетей сельских населенных пунктов Родниковского муниципального района | 2025 | 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района» | Отчет о реализации мероприятия |